|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |  | | | | |  |  | | | | |  |  | Утверждено  постановлением администрации Березовского городского округа от 20.04.2018 №312  Приложение №3  к муниципальной программе | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | |  | | | | | |
|  |  | | Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций в рамках муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| №  п/п | Наименова-  ние объекта капитального строительст-  ва / источники расходов на финансиро-  вание объектов капитального строитель-  ства | | Адрес объекта капиталь-ного строи-  тельства | | Форма собствен-ности | | Сметная стоимость объекта, тыс. руб. | | | Сроки строительства (проектно - сметных работ, экспертизы проектно - сметной документации) | | | | Объемы финансирования по годам, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | |
| в текущих ценах (на момент составле-ния проектно- сметной докумен-тации) | в ценах соответ-ствующих лет реализа-ции проекта | | начало | ввод (завер-шение) | | | всего | 2014 | | 2015 | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| Подпрограмма 5 «Переселение граждан Березовского городского округа из ветхого и аварийного жилого фонда» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Трехэтажный многоквар-  тирный жилой дом г.Березовс-кий, ул.Н.Жоло-бова, 2 | | г.Березов-  ский, ул.Н.Жоло-бова, 2 | |  | | 66560,83 | 66006,16 | |  |  | | | 445,63 | 445,63 | |  | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Всего по объекту 5.1., в т.ч. | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 445,63 | 445,63 | |  | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Местный бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 445,63 | 445,63 | |  | | | | |  |  |  | |  | |  |
| 5.1.1. | Технологи-ческое присоедине-ние энергоприни-мающих устройств, всего, в т.ч.: | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 445,63 | 445,63 | |  | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Местный бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 445,63 | 445,63 | |  | | | | |  |  |  | |  | |  |
| 5.2. | Трехэтажный многоквар-тирный жилой дом г.Березовс-кий, ул.Чечвия, 2 | | г.Березов-  ский,  ул.Чечвия, 2 | |  | | 54153,17 | 53701,89 | |  |  | | | 445,63 | 445,63 | |  | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Всего по объекту 5.2., в т.ч. | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 445,63 | 445,63 | |  | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Местный бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 445,63 | 445,63 | |  | | | | |  |  |  | |  | |  |
| 5.2.1. | Технологи-ческое присоедине-ние энергоприни-мающих устройств, всего, в т.ч.: | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 445,63 | 445,63 | |  | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Местный бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 445,63 | 445,63 | |  | | | | |  |  |  | |  | |  |
| 5.3. | Трехэтажный многоквар-тирный жилой дом г.Березовс-кий, ул.Чечвия, 6 | | г.Березов-ский,  ул.Чечвия, 6 | |  | | 70757,42 | 69774,68 | |  |  | | | 13066,  01 | 147,70 | | 12918,  31 | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Всего по объекту 5.3., в т.ч. | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 13066,  01 | 147,70 | | 12918,  31 | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Местный бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 13066,  01 | 147,70 | | 12918,  31 | | | | |  |  |  | |  | |  |
| 5.3.1. | Технологи-ческое присоедине-ние энергоприни-мающих устройств, всего, в т.ч.: | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 147,70 | 147,70 | | 0,00 | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Местный бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 147,70 | 147,70 | | 0,00 | | | | |  |  |  | |  | |  |
| 5.3.2. | Строительство объекта, всего, в т.ч.: | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 12918,  31 |  | | 12918,  31 | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Областной бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 0,00 |  | | 0,00 | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Местный бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 12918,  31 | 0,00 | | 12918,  31 | | | | |  |  |  | |  | |  |
| 5.4. | Трехэтажный многоквар-тирный жилой дом секционного типа г.Березов-  ский, ул.Н.Жоло-бова,3 | | г.Березов-  ский, ул.Н.Жоло-бова,3 | |  | | 78872,78 | 78434,59 | |  |  | | | 29012,  80 | 13883,  20 | | 15129,  60 | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Всего по объекту 5.4., в т.ч. | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 29012,  80 | 13883,  20 | | 15129,  60 | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Областной бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 11215,  00 | 11215,  00 | | 0,00 | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Местный бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 17797,  80 | 2668,20 | | 15129,  60 | | | | |  |  |  | |  | |  |
| 5.4.1. | Технологи-ческое присоедине-ние энергоприни-мающих устройств, всего, в т.ч. | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 147,70 | 147,70 | | 0,00 | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Местный бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 147,70 | 147,70 | | 0,00 | | | | |  |  |  | |  | |  |
| 5.4.2. | Строительст-  во объекта, всего, в т.ч.: | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 28865,  10 | 13735,  50 | | 15129,  60 | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Областной бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 11215,  00 | 11215,  00 | | 0,00 | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Местный бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 17650,  10 | 2520,50 | | 15129,  60 | | | | |  |  |  | |  | |  |
| 5.5. | Трехэтажный многоквар-тирный жилой дом г.Березов-  ский, ул.Чечвия, 4 | | г.Березов-  ский,  ул.Чечвия, 4 | |  | | 63251,05 | 63075,35 | |  |  | | | 32558,  74 | 21502,  90 | | 11055,  84 | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Всего по объекту 5.5., в т.ч. | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 32558,  74 | 21502,  90 | | 11055,  84 | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Областной бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 17436,  50 | 17436,  50 | | 0,00 | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Местный бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 15122,  24 | 4066,40 | | 11055,  84 | | | | |  |  |  | |  | |  |
| 5.5.1. | Технологи-ческое присоедине-ние энергоприни-мающих устройств, всего, в т.ч.: | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 147,70 | 147,70 | | 0,00 | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Местный бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 147,70 | 147,70 | | 0,00 | | | | |  |  |  | |  | |  |
| 5.5.2. | Строительство объекта, всего, в т.ч.: | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 32411,  04 | 21355,  20 | | 11055,  84 | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Областной бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 17436,  50 | 17436,  50 | | 0,00 | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Местный бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 14974,  54 | 3918,70 | | 11055,  84 | | | | |  |  |  | |  | |  |
| 5.6. | Многоквар-тирный жилой дом г.Березов-  ский, ул.Чечвия, 7/1 | | г.Березов-  ский,  ул. Чечвия, 7 | |  | |  |  | |  |  | | | 734,66 |  | | 734,66 | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Всего по объекту 5.6., в т.ч. | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 734,66 |  | | 734,66 | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Областной бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 602,42 |  | | 602,42 | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Местный | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 132,24 |  | | 132,24 | | | | |  |  |  | |  | |  |
| 5.6.1. | Строительство объекта, всего, в т.ч.: | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 734,66 |  | | 734,66 | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Областной бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 602,42 |  | | 602,42 | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Местный бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 132,24 |  | | 132,24 | | | | |  |  |  | |  | |  |
| 5.7. | Многоквар-тирный жилой дом г.Березов-  ский, ул.Чечвия, 7/2 | | г.Березов-  ский,  ул. Чечвия, 7/2 | |  | |  |  | |  |  | | | 734,66 |  | | 734,66 | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Всего по объекту 5.6., в т.ч. | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 734,66 |  | | 734,66 | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Областной бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 602,42 |  | | 602,42 | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Местный | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 132,24 |  | | 132,24 | | | | |  |  |  | |  | |  |
| 5.7.1. | Строительство объекта, всего, в т.ч.: | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 734,66 |  | | 734,66 | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Областной бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 602,42 |  | | 602,42 | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Местный бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 132,24 |  | | 132,24 | | | | |  |  |  | |  | |  |
| 5.7. | Многоквар-тирный жилой дом г.Березов-  ский, ул.Чечвия, 7/3 | | г.Березов-  ский,  ул. Чечвия, 7/3 | |  | |  |  | |  |  | | | 734,66 |  | | 734,66 | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Всего по объекту 5.6., в т.ч. | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 734,66 |  | | 734,66 | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Областной бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 602,42 |  | | 602,42 | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Местный | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 132,24 |  | | 132,24 | | | | |  |  |  | |  | |  |
| 5.7.1. | Строитель-  ство объекта, всего, в т.ч.: | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 734,66 |  | | 734,66 | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Областной бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 602,42 |  | | 602,42 | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Местный бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 132,24 |  | | 132,24 | | | | |  |  |  | |  | |  |
| 5.7. | Многоквар-тирный жилой дом п.Монетный, ул.Максима Горького, 11 | | п.Монет-ный,  ул. Максима Горького, 11 | |  | |  |  | |  |  | | | 909,99 |  | | 909,99 | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Всего по объекту 5.7., в т.ч. | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 909,99 |  | | 909,99 | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Областной бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 746,19 |  | | 746,19 | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Местный бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 163,80 |  | | 163,80 | | | | |  |  |  | |  | |  |
| 5.7.1. | Строитель-  ство объекта, всего, в т.ч.: | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 909,99 |  | | 909,99 | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Областной бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 746,19 |  | | 746,19 | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Местный бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 163,80 |  | | 163,80 | | | | |  |  |  | |  | |  |
| 5.8. | Мноквартир- ный жилой дом п.Лосиный, ул.Комсо-мольская, 5 | | п.Лосиный, ул.Комсо-мольская, 5 | |  | |  |  | |  |  | | | 619,91 |  | | 619,91 | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Всего по объекту 5.8 | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 619,91 |  | | 619,91 | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Областной бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 508,33 |  | | 508,33 | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Местный бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 111,58 |  | | 111,58 | | | | |  |  |  | |  | |  |
| 5.8.1. | Строитель-  ство объекта, всего, в т.ч.: | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 619,91 |  | | 619,91 | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Областной бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 508,33 |  | | 508,33 | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Местный бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 111,58 |  | | 111,58 | | | | |  |  |  | |  | |  |
| 5.6. | Мероприятия по переселению граждан Березовского городского округа из ветхого и аварийного жилого фонда»\* | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 531191,97 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 129572,85 | 268010,99 | 48536,  27 | | 40356,  20 | | 44715,66 |
|  | Областной бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 270631,13 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 95314  ,82 | 175316,31 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | Местный бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 260560,83 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 34258,  03 | 92 694,68 | 48 536,27 | | 40 356,20 | | 44 715,66 |
|  | Всего по подпрограм-ме 5 | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 610454,66 | 36425,  06 | | 42837,  64 | | | | | 129572,84 | 268010,99 | 48536,  27 | | 40356,  20 | | 44715,66 |
|  | Всего по объектам | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 476846,54 | 36425,  06 | | 42837,  64 | | | | | 129572,85 | 268010,99 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | Областной бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 302344,42 | 28651,  50 | | 3061,79 | | | | | 95314,  82 | 175316,31 |  | |  | |  |
|  | Местный бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 308110,25 | 7773,56 | | 39775,  85 | | | | | 34258,  03 | 92694,  68 | 48536,  27 | | 40356,  20 | | 44715,66 |
| Подпрограмма 7 «Развитие и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры и выполнение мероприятий по энергосбережению» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Газоснабжение жилых домов потреби-тельского кооператива «Октя-брьский» г.Березов-  ский Свердловс-кой области | | Березов-  ский городской округ, п.Октя-брьский | | муници-пальная | | 7656,35 | 7655,37 | | 2014 | 2014 | | | 7655,37 | 7655,37 | |  | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Всего по объекту 7.1., в т.ч. | |  | |  | | 7656,35 | 7655,37 | |  |  | | | 7655,37 | 7655,37 | |  | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Федеральный бюджет | |  | |  | | 1207,00 | 1206,72 | |  |  | | | 1206,72 | 1206,72 | |  | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Областной бюджет | |  | |  | | 2565,00 | 2564,30 | |  |  | | | 2564,30 | 2564,30 | |  | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Местный бюджет | |  | |  | | 3884,35 | 3884,35 | |  |  | | | 3884,35 | 3884,35 | |  | | | | |  |  |  | |  | |  |
| 7.1.1. | Строитель-  ство газопрово-дов, прочие расходы, всего в т.ч.: | |  | |  | | 7544,00 | 7543,02 | |  |  | | | 7543,02 | 7543,02 | |  | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Федеральный бюджет | |  | |  | | 1207,00 | 1206,72 | |  |  | | | 1206,72 | 1206,72 | |  | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Областной бюджет | |  | |  | | 2565,00 | 2564,30 | |  |  | | | 2564,30 | 2564,30 | |  | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Местный бюджет | |  | |  | | 3772,00 | 3772,00 | |  |  | | | 3772,00 | 3772,00 | |  | | | | |  |  |  | |  | |  |
| 7.1.2. | Технический и авторский надзоры, всего в т.ч.: | |  | |  | | 112,35 | 112,35 | |  |  | | | 112,35 | 112,35 | |  | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Местный бюджет | |  | |  | | 112,35 | 112,35 | |  |  | | | 112,35 | 112,35 | |  | | | | |  |  |  | |  | |  |
| 7.2. | Газопровод высокого и низкого давления с установкой газорегуляторного пункта шкафного в п.Кедровке по улице Дачной, Еловой, г.Березов-  ский | | Березов-  ский городской округ, п.Кедровка | | муници-пальная | | 1582,55 | 1575,33 | | 2014 | 2014 | | | 1575,33 | 1575,33 | |  | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Всего по объекту 7.2., в т.ч. | |  | |  | | 1582,55 | 1575,33 | |  |  | | | 1575,33 | 1575,33 | |  | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Федеральный бюджет | |  | |  | | 232,80 | 230,48 | |  |  | | | 230,48 | 230,48 | |  | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Областной бюджет | |  | |  | | 494,70 | 489,80 | |  |  | | | 489,80 | 489,80 | |  | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Местный бюджет | |  | |  | | 855,05 | 855,05 | |  |  | | | 855,05 | 855,05 | |  | | | | |  |  |  | |  | |  |
| 7.2.1. | Строитель-  ство газопрово-дов, прочие расходы, всего в т.ч.: | |  | |  | | 1455,01 | 1447,79 | |  |  | | | 1447,79 | 1447,79 | |  | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Федеральный бюджет | |  | |  | | 232,80 | 230,48 | |  |  | | | 230,48 | 230,48 | |  | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Областной бюджет | |  | |  | | 494,70 | 489,80 | |  |  | | | 489,80 | 489,80 | |  | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Местный бюджет | |  | |  | | 727,51 | 727,51 | |  |  | | | 727,51 | 727,51 | |  | | | | |  |  |  | |  | |  |
| 7.2.2. | Технический и авторский надзоры, всего в т.ч.: | |  | |  | | 127,54 | 127,54 | |  |  | | | 127,54 | 127,54 | |  | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Местный бюджет | |  | |  | | 127,54 | 127,54 | |  |  | | | 127,54 | 127,54 | |  | | | | |  |  |  | |  | |  |
| 7.3. | Газопровод для объекта «Вечный огонь» | |  | |  | | 1784,09 | 1784,09 | | 2014 | 2015 | | | 1117,04 | 0,00 | | 1098,82 | | | | | 18,22 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | Всего по объекту 7.3., в т.ч. | |  | |  | | 1784,09 | 1784,09 | |  |  | | | 1117,04 | 0,00 | | 1098,82 | | | | | 18,22 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | Местный бюджет | |  | |  | | 1784,09 | 1784,09 | |  |  | | | 1117,04 | **0,00** | | 1098,82 | | | | | 18,22 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7.3.1. | Строитель-  ство газопрово-дов, прочие расходы, всего в т.ч.: | |  | |  | | 1186,08 | 1186,08 | |  |  | | | 165,54 | 0,00 | | 98,00 | | | | | 18,22 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | Местный бюджет | |  | |  | | 1186,08 | 1186,08 | |  |  | | | 165,54 | 0,00 | | 98,00 | | | | | 18,22 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7.3.2. | Проектно-изыскатель-  ские работы, экспертиза проектно-сметной документации, всего, в т.ч.: | |  | |  | | 598,01 | 598,01 | |  |  | | | 902,06 | 0,00 | | 902,06 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | Местный бюджет | |  | |  | | 598,01 | 598,01 | |  |  | | | 902,06 | 0,00 | | 902,06 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7.3.3. | Технический и авторский надзоры, всего в т.ч.: | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 98,759 | 0,00 | | 98,76 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | Местный бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 98,759 | 0,00 | | 98,76 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7.4. | Строитель-  ство блочно-модульной котельной | | Березов-  ский городской округ, п.Монет-ный | | муници-пальная | | 79300,00 | 79300,00 | | 2015 | 2015 | | | 77283,  46 | 0,00 | | 52593,  35 | | | | | 23660,  12 | 1029,99 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | Всего по объекту 7.4., в т.ч. | |  | |  | | 79300,00 | 79300,00 | |  |  | | | 77283,  46 | 0,00 | | 52593,  35 | | | | | 23660,  12 | 1029,99 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | Местный бюджет | |  | |  | | 79300,00 | 79300,00 | |  |  | | | 77283,  46 | 0,00 | | 52593,  35 | | | | | 23660,  12 | 1029,99 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7.5. | Газоснабже-ние по объекту газопровод низкого давления расположе-ного  по адресу:  г.Березов-  ский, | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 323,76 |  | | 323,76 | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | п.Шиловка, ул.В.Чечвия 4, 6  ул.Жолобова, 3 | |  | |  | |  |  | |  |  | | |  |  | |  | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 323,76 | 0,00 | | 323,76 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | Всего по объекту 7.5., в т.ч. | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 323,76 |  | | 323,76 | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 323,76 | 0,00 | | 323,76 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | Местный бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 323,76 |  | | 323,76 | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 323,76 | 0,00 | | 323,76 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7.5.1. | Строитель-  ство газопрово-дов, прочие расходы, всего в т.ч.: | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 323,76 |  | | 323,76 | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Местный бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 323,76 |  | | 323,76 | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 754,51 | 0,00 | | 699,14 | | | | | 55,37 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7.6. | Техническое перевооруже-ние газопровод низкого давления по адресу: г.Березов-  ский, ул.Театраль-ная, 16 и ул.Театраль-ная, 16а | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 754,51 |  | | 699,14 | | | | | 55,37 |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 754,51 | 0,00 | | 699,14 | | | | | 55,37 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | Всего по объекту 7.6., в т.ч. | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 754,51 |  | | 699,14 | | | | | 55,37 |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 754,51 | 0,00 | | 699,14 | | | | | 55,37 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | Местный бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 754,51 |  | | 699,14 | | | | | 55,37 |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 583,18 | 0,00 | | 574,42 | | | | | 8,76 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7.6.1. | Строитель-  ство газопрово-дов, прочие расходы, всего в т.ч.: | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 583,18 |  | | 574,42 | | | | | 8,76 |  |  | |  | |  |
|  | Местный бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 583,18 |  | | 574,42 | | | | | 8,76 |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 124,72 | 0,00 | | 124,72 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7.6.2. | Проектно-изыскатель-  ские работы, экспертиза проектно-сметной документа-ции, всего, в т.ч.: | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 124,72 |  | | 124,72 | | | | | 0,00 |  |  | |  | |  |
|  | Местный бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 124,72 |  | | 124,72 | | | | | 0,00 |  |  | |  | |  |
| 7.6.3. | Технический и авторский надзоры, всего в т.ч.: | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 46,61 |  | |  | | | | | 46,61 |  |  | |  | |  |
|  | Местный бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 46,61 |  | |  | | | | | 46,61 |  |  | |  | |  |
| 7.7. | Газификация территории городского округа**\*** | |  | |  | | 880,71 | 880,71 | |  |  | | | 880,71 | 880,71 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | Местный бюджет | |  | |  | | 880,71 | 880,71 | |  |  | | | 880,71 | 880,71 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | Всего по подпрограм-ме 7 | |  | |  | | 91203,70 | 91195,50 | |  |  | | | 89590,  18 | 10111,  41 | | 54715,  07 | | | | | 23733,  71 | 1029,99 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | Всего по объектам | |  | |  | | 90322,99 | 90314,79 | |  |  | | | 88709,  47 | 9230,70 | | 54715,  07 | | | | | 23733,  71 | 1029,99 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | |  | |  | | 1439,80 | 1437,20 | |  |  | | | 1437,20 | 1437,20 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | Областной бюджет | |  | |  | | 3059,70 | 3054,10 | |  |  | | | 3054,10 | 3054,10 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | Местный бюджет | |  | |  | | 86704,20 | 86704,20 | |  |  | | | 85098,  88 | 5620,11 | | 54715,  07 | | | | | 23733,  71 | 1029,99 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Подпрограмма 8 «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Строитель-  ство дороги ул.Театраль-ная от ул.Строите-лей до ул.Загвозки-на, г.Березовс-кий | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 31942,  60 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 31942,60 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | Местный бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 31942,  60 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 31942,  60 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | Всего по подпрограм-ме 8 | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 31942,  60 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 31942,  60 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | Всего по объектам | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 31942,  60 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 31942,  60 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | Областной бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | Местный бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 31942,  60 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 31942,  60 | | 0,00 | | 0,00 |
| Подпрограмма 11 «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Газоснабжение жилых домов ПК «Газ-Первомай-  ский» в п.Монетный, | Березов-  ский городской округ, п.Монет-ный | | муници-пальная | | 8000,00 | | 8000,00 | 2015 | | 2015 | | | 0,00 |  | 0,00 | | | | |  | |  | |  | |  |  |
|  | Березовского городского Свердлов-  ской области, улицы Трудовая, Восточная, Светлая, Майская, Кленовая, Северная | |  | |  | |  |  | |  |  | | |  |  | |  | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Всего по объекту 11.1., в т.ч. | |  | |  | | 8000,00 | 8000,00 | |  |  | | | 0,00 |  | | 0,00 | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Федеральный бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | |  |  | |  | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Областной бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | |  |  | |  | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Местный бюджет | |  | |  | | 8000,00 | 8000,00 | |  |  | | | 0,00 |  | | 0,00 | | | | |  |  |  | |  | |  |
| 11.1.1. | Строитель-  ство газопрово-дов, прочие расходы, всего в т.ч.: | |  | |  | | 8000,00 | 8000,00 | |  |  | | | 0,00 |  | | 0,00 | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Федеральный бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | |  |  | |  | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Областной бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | |  |  | |  | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Местный бюджет | |  | |  | | 8000,00 | 8000,00 | |  |  | | | 0,00 |  | | 0,00 | | | | |  |  |  | |  | |  |
| 11.1.2. | Технический и авторский надзоры, всего в т.ч.: | |  | |  | |  |  | |  |  | | |  |  | |  | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Местный бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | |  |  | |  | | | | |  |  |  | |  | |  |
| 11.2. | Осуществле-ние мероприятий по развитию газификации в сельской местности\* | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 10,00 | 0,00 | | 10,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | Местный бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 10,00 |  | | 10,00 | | | | |  | 0,00 | 0,00 | |  | |  |
| 11.3. | Газоснабжение жилых домов потребитель-ского кооператива «Октябрь-  ский» г.Березов-  ский Свердловс-кой области | | Березов-  ский городской округ, п.Октя-  брьский | | муници-пальная | |  |  | |  |  | | | 469,26 | 0,00 | | 248,41 | | | | | 220,85 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | Всего по объекту 11.3., в т.ч. | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 469,26 | 0,00 | | 248,41 | | | | | 220,85 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | Местный бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 469,26 | 0,00 | | 248,41 | | | | | 220,85 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11.3.1. | Строитель-ство газопрово-дов, прочие расходы, всего в т.ч.: | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 456,78 | 0,00 | | 235,93 | | | | | 220,85 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | Местный бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 456,78 | 0,00 | | 235,93 | | | | | 220,85 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11.3.2. | Технический и авторский надзоры, всего в т.ч.: | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 12,48 | 0,00 | | 12,48 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | Местный бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 12,48 | 0,00 | | 12,48 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11.4. | Газопровод высокого и низкого давления с установкой газорегуля-торного | | Березовс-кий городской округ, п.Кедровка | | муници-пальная | |  |  | |  |  | | | 217,53 |  | | 217,53 | | | | |  |  |  | |  | |  |
| 11.4. | пункта шкафного в п.Кедровке по улице Дачной, Еловой, г.Березовкий | |  | |  | |  |  | |  |  | | |  |  | |  | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Всего по объекту 11.4., в т.ч. | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 217,53 |  | | 217,53 | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Местный бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 217,53 |  | | 217,53 | | | | |  |  |  | |  | |  |
| 11.4.1. | Строитель-  ство газопрово-дов, прочие расходы, всего в т.ч.: | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 127,80 |  | | 127,80 | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Местный бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 127,80 |  | | 127,80 | | | | |  |  |  | |  | |  |
| 11.4.2. | Проектно-изыскатель-ские работы, экспертиза проектно-сметной документации, всего, в т.ч.: | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 86,30 |  | | 86,30 | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Местный бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 86,30 |  | | 86,30 | | | | |  |  |  | |  | |  |
| 11.4.3. | Технический и авторский надзоры, всего в т.ч.: | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 3,43 |  | | 3,43 | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | Местный бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 3,43 |  | | 3,43 | | | | |  |  |  | |  | |  |
| 11.5. | Газификация жилых домов п.Сарапулка по улице Сосновая, Аброщикова,  ул.Меньши-кова г.Березов-  ский | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 1306,99 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 1306,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | Всего по объекту 11.5., в т.ч. | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 1306,99 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 1306,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | Местный бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 1306,99 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 1306,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11.5.1. | Строитель-  ство газопрово-дов, прочие расходы, всего в т.ч.: | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 1222,50 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 1222,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | Местный бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 1222,50 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 1222,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11.5.2. | Технический и авторский надзоры, всего в т.ч.: | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 84,49 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 84,49 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | Местный бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 84,49 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 84,49 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11.6. | Газопровод по ул.Наумова,  ( от ж.д. 1В до ж.д.11, от ж.д.2Г до ж.д.22) в п.Сарапулка, г.Березов-  ский | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 1594,62 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 1594,62 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | Всего по объекту 11.6., в т.ч. | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 1594,62 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 1594,62 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | Местный бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 1594,62 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 1594,62 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11.6.1. | Строитель-  ство газопрово-дов, прочие расходы, всего в т.ч.: | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 1594,62 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 1594,62 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | Местный бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 1594,62 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 1594,62 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11.7. | Газопровод в п.Сарапулка, г.Березов-  ский. | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | Всего по объекту 11.7 | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11.7.1. | Строитель-  ство газопрово-дов, прочие расходы, всего в т.ч.: | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | Местный бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | Всего по подпрограм-ме 11 | |  | |  | | 8000,00 | 8000,00 | |  |  | | | 3598,40 | 0,00 | | 475,94 | | | | | 3122,46 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | Всего по объектам | |  | |  | | 8000,00 | 8000,00 | |  |  | | | 3598,40 | 0,00 | | 475,94 | | | | | 3122,46 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | Областной бюджет | |  | |  | |  |  | |  |  | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | Местный бюджет | |  | |  | | 8000,00 | 8000,00 | |  |  | | | 3598,40 | 0,00 | | 475,94 | | | | | 3122,46 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |