К постановлению администрации

Березовского городского округа

от 10.02.2017 №91

Приложение №3

к муниципальной программе

Перечень

объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций в рамках муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  стро  ки | Наименование объекта капитального строительства / источники расходов на финансирование объектов капитального строительства | Адрес объекта капитального строитель  ства | Форма собственности | Сметная стоимость объекта, тыс. руб. | | Сроки строительства (проектно - сметных работ, экспертизы проектно - сметной документации) | | Объемы финансирования по годам, тыс. руб. | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | в текущих ценах (на момент составления проектно - сметной документации) | в ценах соответствующих лет реализации проекта | нача  ло | ввод (заверше  ние) | все  го | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Подпрограмма 5 «Переселение граждан Березовского городского округа из ветхого и аварийного жилого фонда» | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 5.1. | Трехэтажный многоквартирный жилой дом г.Березовский, ул.Н.Жолобова, 2 | г.Березовский, ул.Н.Жолобова, 2 | | 66560,83 | 66006,16 |  |  | 445,63 | 445,63 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 5.1, в том числе | |  |  |  |  |  | 445,63 | 445,63 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 445,63 | 445,63 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, всего, в том числе | | | | | | | 445,63 | 445,63 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 445,63 | 445,63 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Трехэтажный многоквартирный жилой дом г.Березовский, ул.Чечвия, 2 | г.Березовский, ул.Чечвия, 2 | | 54153,17 | 53701,89 |  |  | 445,63 | 445,63 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 5.2, в том числе | |  |  |  |  |  | 445,63 | 445,63 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 445,63 | 445,63 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, всего, в том числе | | | | | | | 445,63 | 445,63 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 445,63 | 445,63 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Трехэтажный многоквартирный жилой дом г.Березовский, ул.Чечвия, 6 | г.Березовский, ул.Чечвия, 6 | | 70757,42 | 69774,68 |  |  | 13066,01 | 147,70 | 12918,31 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 5.3, в том числе | |  |  |  |  |  | 13066,01 | 147,70 | 12918,31 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 13066,01 | 147,70 | 12918,31 |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, всего, в том числе | | | | | | | 147,70 | 147,70 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 147,70 | 147,70 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 5.3.2. | Строительство объекта, всего, в том числе | |  |  |  |  |  | 12918,31 |  | 12918,31 |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 12918,31 | 0,00 | 12918,31 |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Трехэтажный многоквартирный жилой дом секционного типа г.Березовский, ул.Н.Жолобова,3 | г.Березовский, ул.Н.Жолобова,3 | | 78872,78 | 78434,59 |  |  | 29012,80 | 13883,20 | 15129,60 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 5.4, в том числе | |  |  |  |  |  | 29012,80 | 13883,20 | 15129,60 |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 11215,00 | 11215,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 17797,80 | 2668,20 | 15129,60 |  |  |  |  |  |
| 5.4.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, всего, в т.ч.: | | | | | | | 147,70 | 147,70 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 147,70 | 147,70 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 5.4.2. | Строительство объекта, всего, в том числе | |  |  |  |  |  | 28865,10 | 13735,50 | 15129,60 |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 11215,00 | 11215,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 17650,10 | 2520,50 | 15129,60 |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Трехэтажный многоквартирный жилой дом г.Березовский, ул.Чечвия, 4 | г.Березовский, ул.Чечвия, 4 | | 63251,05 | 63075,35 |  |  | 32558,74 | 21502,90 | 11055,84 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 5.5, в том числе | |  |  |  |  |  | 32558,74 | 21502,90 | 11055,84 |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 17436,50 | 17436,50 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 15122,24 | 4066,40 | 11055,84 |  |  |  |  |  |
| 5.5.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, всего, в том числе | | | | | | | 147,70 | 147,70 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 147,70 | 147,70 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 5.5.2. | Строительство объекта, всего, в том числе | |  |  |  |  |  | 32411,04 | 21355,20 | 11055,84 |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 17436,50 | 17436,50 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 14974,54 | 3918,70 | 11055,84 |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Многоквартирный жилой дом г.Березовский, ул.Чечвия, 7/1 | г.Березовский, ул. Чечвия, 7 | | | |  |  | 1219,65 |  | 734,66 | 484,99 |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 5.6, в том числе | |  |  |  |  |  | 1219,65 |  | 734,66 | 484,99 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 999,93 |  | 602,24 | 397,69 |  |  |  |  |
|  | Местный |  |  |  |  |  |  | 219,54 |  | 132,24 | 87,30 |  |  |  |  |
| 5.6.1. | Строительство объекта, всего, в том числе | |  |  |  |  |  | 1219,65 |  | 734,66 | 484,99 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 1000,11 |  | 602,42 | 397,69 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 219,54 |  | 132,24 | 87,30 |  |  |  |  |
| 5.7. | Многоквартирный жилой дом г.Березовский, ул.Чечвия, 7/2 | г.Березовский, ул. Чечвия, 7/2 | | | |  |  | 1219,65 |  | 734,66 | 484,99 |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 5.7, в том числе | |  |  |  |  |  | 1219,65 |  | 734,66 | 484,99 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 999,93 |  | 602,24 | 397,69 |  |  |  |  |
|  | Местный |  |  |  |  |  |  | 219,54 |  | 132,24 | 87,30 |  |  |  |  |
| 5.7.1. | Строительство объекта, всего, в том числе | |  |  |  |  |  | 1219,65 |  | 734,66 | 484,99 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 1000,11 |  | 602,42 | 397,69 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 219,54 |  | 132,24 | 87,30 |  |  |  |  |
| 5.8. | Многоквартирный жилой дом г.Березовский, ул.Чечвия, 7/3 | г.Березовский, ул. Чечвия, 7/3 | | | |  |  | 1219,65 |  | 734,66 | 484,99 |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 5.8, в том числе | |  |  |  |  |  | 1219,65 |  | 734,66 | 484,99 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 999,93 |  | 602,24 | 397,69 |  |  |  |  |
|  | Местный |  |  |  |  |  |  | 219,54 |  | 132,24 | 87,30 |  |  |  |  |
| 5.8.1. | Строительство объекта, всего, в том числе | |  |  |  |  |  | 1219,65 |  | 734,66 | 484,99 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 1000,11 |  | 602,42 | 397,69 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 219,54 |  | 132,24 | 87,30 |  |  |  |  |
| 5.9. | Многоквартирный жилой дом г.Березовский, ул.Чечвия, 7/4 | г.Березовский, ул. Чечвия, 7/4 | | | |  |  | 484,99 |  | 0,00 | 484,99 |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 5.9, в том числе | |  |  |  |  |  | 484,99 |  | 0,00 | 484,99 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 397,69 |  | 0,00 | 397,69 |  |  |  |  |
|  | Местный |  |  |  |  |  |  | 87,30 |  | 0,00 | 87,30 |  |  |  |  |
| 5.9.1. | Строительство объекта, всего, в том числе | |  |  |  |  |  | 484,99 |  | 0,00 | 484,99 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 397,69 |  | 0,00 | 397,69 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 87,30 |  | 0,00 | 87,30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10. | Многоквартирный жилой дом п. Монетный, ул.Максима Горького, 11 | п.Монетный, ул. Максима Горького, 11 | | | | |  | 1458,82 |  | 909,99 | 548,83 |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 5.10, в том числе | |  |  |  |  |  | 1458,82 |  | 909,99 | 548,83 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 1196,23 |  | 746,19 | 450,04 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 262,59 |  | 163,80 | 98,79 |  |  |  |  |
| 5.10.1. | Строительство объекта, всего, в том числе | |  |  |  |  |  | 1458,82 |  | 909,99 | 548,83 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 1196,23 |  | 746,19 | 450,04 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 262,59 |  | 163,80 | 98,79 |  |  |  |  |
| 5.11. | Многоквартирный жилой дом п. Лосиный, ул.Комсомольская, 5 | п.Лосиный, ул.Комсомольская, 5 | | | |  |  | 943,27 |  | 619,91 | 323,36 |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 5.11. |  |  |  |  |  |  | 944,27 |  | 620,91 | 323,36 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 773,48 |  | 508,33 | 265,15 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 169,78 |  | 111,58 | 58,20 |  |  |  |  |
| 5.11.1. | Строительство объекта, всего, в том числе | |  |  |  |  |  | 943,27 |  | 619,91 | 323,36 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 773,48 |  | 508,33 | 265,15 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 169,79 |  | 111,58 | 58,21 |  |  |  |  |
| 5.6. | Мероприятия по переселению граждан Березовского городского округа из ветхого и аварийного жилого фонда»\* | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по подпрограмме 5 |  |  |  |  |  |  | 82074,84 | 36425,06 | 42837,64 | 2812,14 |  |  |  |  |
|  | Всего по объектам |  |  |  |  |  |  | 82074,85 | 36425,06 | 42837,65 | 2812,14 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 32219,48 | 28651,50 | 3061,79 | 506,19 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 49855,36 | 7773,56 | 39775,85 | 2305,95 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 7 «Развитие и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры и выполнение мероприятий по энергосбережению» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Газоснабжение жилых домов потребительского кооператива «Октябрьский» г.Березовский Свердловской области | Березов  ский городской округ, п.Октябрь  ский | муниципаль  ная | 7656,35 | 7655,37 | 2014 | 2014 | 7655,37 | 7655,37 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 7.1, в том числе | |  | 7656,35 | 7655,37 |  |  | 7655,37 | 7655,37 |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 1207,00 | 1206,72 |  |  | 1206,72 | 1206,72 |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  | 2565,00 | 2564,30 |  |  | 2564,30 | 2564,30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 3884,35 | 3884,35 |  |  | 3884,35 | 3884,35 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Строительство газопроводов, прочие расходы, всего в том числе | | | 7544,00 | 7543,02 |  |  | 7543,02 | 7543,02 |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 1207,00 | 1206,72 |  |  | 1206,72 | 1206,72 |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  | 2565,00 | 2564,30 |  |  | 2564,30 | 2564,30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 3772,00 | 3772,00 |  |  | 3772,00 | 3772,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2. | Технический и авторский надзоры, всего в т.ч.: | | | 112,35 | 112,35 |  |  | 112,35 | 112,35 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 112,35 | 112,35 |  |  | 112,35 | 112,35 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Газопровод высокого и низкого давления с установкой газорегуляторного пункта шкафного в п.Кедровке по улице Дачной, Еловой, г.Березовский | Березов  ский городской округ, п.Кедровка | муниципаль  ная | 1582,55 | 1575,33 | 2014 | 2014 | 1575,33 | 1575,33 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 7.2, в том числе | |  | 1582,55 | 1575,33 |  |  | 1575,33 | 1575,33 |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 232,80 | 230,48 |  |  | 230,48 | 230,48 |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  | 494,70 | 489,80 |  |  | 489,80 | 489,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 855,05 | 855,05 |  |  | 855,05 | 855,05 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. | Строительство газопроводов, прочие расходы, всего в том числе | | | 1455,01 | 1447,79 |  |  | 1447,79 | 1447,79 |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 232,80 | 230,48 |  |  | 230,48 | 230,48 |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  | 494,70 | 489,80 |  |  | 489,80 | 489,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 727,51 | 727,51 |  |  | 727,51 | 727,51 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2. | Технический и авторский надзоры, всего, в том числе | | | 127,54 | 127,54 |  |  | 127,54 | 127,54 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 127,54 | 127,54 |  |  | 127,54 | 127,54 |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Газопровод для объекта "Вечный огонь" | | | 1784,09 | 1784,09 | 2014 | 2015 | **1166,36** | **0,00** | 1098,82 | 67,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по объекту 7.3, в том числе | |  | 1784,09 | 1784,09 |  |  | **1166,36** | **0,00** | 1098,82 | 67,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет |  |  | 1784,09 | 1784,09 |  |  | 1166,36 | **0,00** | 1098,82 | 67,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.1. | Строительство газопроводов, прочие расходы, всего в том числе | | | 1186,08 | 1186,08 |  |  | 165,54 | 0,00 | 98,00 | 67,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет |  |  | 1186,08 | 1186,08 |  |  | 165,54 | 0,00 | 98,00 | 67,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.2. | Проектно-изыскательские работы, экспертиза проектно-сметной документации, всего, в том числе | | | 598,01 | 598,01 |  |  | 902,06 | 0,00 | 902,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет |  |  | 598,01 | 598,01 |  |  | 902,06 | 0,00 | 902,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.3. | Технический и авторский надзоры, всего в том числе | | | |  |  |  | 98,759 | 0,00 | 98,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 98,759 | 0,00 | 98,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4. | Строительство блочно-модульной котельной | Березов  ский городской округ,  п. Монетный | муниципаль  ная | 79300,00 | 79300,00 | 2015 | 2015 | 76263,48 | 0,00 | 52593,35 | 23660,13 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по объекту 7.4, в том числе | |  | 79300,00 | 79300,00 |  |  | 76263,48 | 0,00 | 52593,35 | 23660,13 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет |  |  | 79300,00 | 79300,00 |  |  | 76263,48 | 0,00 | 52593,35 | 23660,13 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5. | Газоснабжение по объекту газопровод низкого давления расположенного по адресу: г.Березовский, п.Шиловка, ул.В.Чечвия 4,6, Жолобова, 3 | | | | | | | 323,76 |  | 323,76 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 7.5, в том числе | |  |  |  |  |  | 323,76 |  | 323,76 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 323,76 |  | 323,76 |  |  |  |  |  |
| 7.5.1. | Строительство газопроводов, прочие расходы, всего в том числе | | | | |  |  | 323,76 |  | 323,76 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 323,76 |  | 323,76 |  |  |  |  |  |
| 7.6. | Техническое перевооружение газопровод низкого давления по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 16 и ул.Театральная, 16а | | | | | | | 754,51 |  | 699,14 | 55,37 |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 7.6, в том числе | |  |  |  |  |  | 754,51 |  | 699,14 | 55,37 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 754,51 |  | 699,14 | 55,37 |  |  |  |  |
| 7.6.1. | Строительство газопроводов, прочие расходы, всего в том числе | | | | |  |  | 583,18 |  | 574,42 | 8,76 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 583,18 |  | 574,42 | 8,76 |  |  |  |  |
| 7.6.2. | Проектно-изыскательские работы, экспертиза проектно-сметной документации, всего, в том числе | | | | | | | 124,72 |  | 124,72 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 124,72 |  | 124,72 | 0,00 |  |  |  |  |
| 7.6.3. | Технический и авторский надзоры, всего в том числе | | | |  |  |  | 46,61 |  |  | 46,61 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 46,61 |  |  | 46,61 |  |  |  |  |
| 7.7. | Газификация территории городского округа**\*** | | | 880,71 | 880,71 |  |  | 12241,71 | 880,71 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 500,00 | 100,00 | 10161,00 |
|  | Местный бюджет |  |  | 880,71 | 880,71 |  |  | 12241,71 | 880,71 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 500,00 | 100,00 | 10161,00 |
|  | Всего по подпрограмме 7 |  |  | 91203,70 | 91195,50 |  |  | 99980,52 | 10111,41 | 54715,07 | 23783,04 | 610,00 | 500,00 | 100,00 | 10161,00 |
|  | Всего по объектам |  |  | 90322,99 | 90314,79 |  |  | 87738,81 | 9230,70 | 54715,07 | 23783,04 | 10,00 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 1439,80 | 1437,20 |  |  | 1437,20 | 1437,20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  | 3059,70 | 3054,10 |  |  | 3054,10 | 3054,10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 86704,20 | 86704,20 |  |  | 95489,22 | 5620,11 | 54715,07 | 23783,04 | 610,00 | 500,00 | 100,00 | 10161,00 |
| Подпрограмма 11 «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 11.1. | Газоснабжение жилых домов ПК «Газ-Первомайский» в  п. Монетный, Березовского городского Свердловской области, улицы Трудовая, Восточная, Светлая, Майская, Кленовая, Северная | Березов  ский городской округ, п.Монет  ный | муниципаль  ная | 8000,00 | 8000,00 | 2015 | 2015 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 11.1, в том числе | |  | 8000,00 | 8000,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 8000,00 | 8000,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 11.1.1. | Строительство газопроводов, прочие расходы, всего в том числе | | | 8000,00 | 8000,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 8000,00 | 8000,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 11.1.2. | Технический и авторский надзоры, всего в том числе | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Осуществление мероприятий по развитию газификации в сельской местности\* | | | | | | | 6657,67 |  |  |  | 3687,67 | 2970,00 |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 6657,67 |  |  |  | 3687,67 | 2970,00 |  |  |
| 11.3. | Газоснабжение жилых домов потребительского кооператива «Октябрьский» г.Березовский Свердловской области | Березов  ский городской округ, п.Октябрь  ский | муниципальная | | |  |  | 477,19 | 0,00 | 248,41 | 228,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по объекту 11.3, в том числе | |  |  |  |  |  | 477,19 | 0,00 | 248,41 | 228,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 477,19 | 0,00 | 248,41 | 228,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1. | Строительство газопроводов, прочие расходы, всего в том числе | | | | |  |  | 464,71 | 0,00 | 235,93 | 228,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 464,71 | 0,00 | 235,93 | 228,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2. | Технический и авторский надзоры, всего в том числе | | | |  |  |  | 12,48 | 0,00 | 12,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 12,48 | 0,00 | 12,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4. | Газопровод высокого и низкого давления с установкой газорегуляторного пункта шкафного в п.Кедровке по улице Дачной, Еловой, г.Березовский | Березов  ский городской округ, п.Кедровка | муниципальная | | |  |  | 217,53 |  | 217,53 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 11.4, в том числе | |  |  |  |  |  | 217,53 |  | 217,53 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 217,53 |  | 217,53 |  |  |  |  |  |
| 11.4.1. | Строительство газопроводов, прочие расходы, всего в том числе | | | | |  |  | 127,80 |  | 127,80 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 127,80 |  | 127,80 |  |  |  |  |  |
| 11.4.2. | Проектно-изыскательские работы, экспертиза проектно-сметной документации, всего, в том числе | | | | | | | 86,30 |  | 86,30 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 86,30 |  | 86,30 |  |  |  |  |  |
| 11.4.3. | Технический и авторский надзоры, всего в том числе | | | |  |  |  | 3,43 |  | 3,43 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 3,43 |  | 3,43 |  |  |  |  |  |
| 11.5. | Газификация жилых домов п. Сарапулка по улице Сосновая, Аброщикова,ул.Меньшикова г.Березовский | | | | | | | 1306,99 | 0,00 | 0,00 | 1306,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по объекту 11.5, в том числе | |  |  |  |  |  | 1306,99 | 0,00 | 0,00 | 1306,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1306,99 | 0,00 | 0,00 | 1306,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5.1. | Строительство газопроводов, прочие расходы, всего в том числе | | | | |  |  | 122,50 | 0,00 | 0,00 | 1222,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 122,50 | 0,00 | 0,00 | 1222,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5.2. | Технический и авторский надзоры, всего в том числе | | | |  |  |  | 84,49 | 0,00 | 0,00 | 84,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 84,49 | 0,00 | 0,00 | 84,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6. | Газопровод по ул. Наумова, ( от ж.д. 1В до ж.д.11, от ж.д.2Г до ж.д.22) в п.Сарапулка, г.Березовский | | | | | | | 1594,62 | 0,00 | 0,00 | 1594,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по объекту 11.6, в том числе | |  |  |  |  |  | 1594,62 | 0,00 | 0,00 | 1594,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1594,62 | 0,00 | 0,00 | 1594,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6.1. | Строительство газопроводов, прочие расходы, всего, в том числе | | | | |  |  | 1594,62 | 0,00 | 0,00 | 1594,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1594,62 | 0,00 | 0,00 | 1594,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по подпрограмме 11 | |  | 8000,00 | 8000,00 |  |  | 10264,00 | 0,00 | 475,94 | 3130,39 | 3687,67 | 2970,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по объектам |  |  | 8000,00 | 8000,00 |  |  | 10264,00 | 0,00 | 475,94 | 3130,39 | 3687,67 | 2970,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет |  |  | 8000,00 | 8000,00 |  |  | 10264,00 | 0,00 | 475,94 | 3130,39 | 3687,67 | 2970,00 | 0,00 | 0,00 |