Утвержден

постановлением администрации  
 Березовского городского округа

от 28.02.2018 №141

План мероприятий

(«дорожная карта») Березовского городского округа по оснащению муниципальных публичных библиотек необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ожидаемый результат | Ответственной исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Организации деятельности рабочей группы  по обеспечению общедоступных библиотек широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – рабочая группа) | до 28 февраля  2018 года,  до 10 декабря 2018 года  (ежемесячно) | утверждение состава рабочей группы;  заседания рабочей группы | управление культуры и спорта Березовского городского округа |
| 2. | Проведение анализа возможностей для подключения общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  (далее – сеть «Интернет») и увеличение скорости передачи данных в сети «Интернет» не менее 1 Мбит/сек | до 28 февраля  2018 года | план-график работ  по обеспечению общедоступных библиотек широкополосным доступом к сети «Интернет» | управление культуры и спорта Березовского городского округа |
| 3 | Разработка сметы расходов на реализацию мероприятий по обеспечению библиотек широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (со скоростью передачи данных не менее 1 Мбит/сек) | до 1 марта  2018 года | смета на реализацию мероприятий | управление культуры и спорта Березовского городского округа |
| 4. | Принятие мер по финансированию мероприятий, направленных на исполнение пункта 2 решения заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества от 24.08.2010 №Пр-2483 по оснащению муниципальных публичных библиотек необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к сети «Интернет», в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу (далее ­– Поручение от 24.08.2010 №Пр-2483 | до 30 апреля 2018 года | внесение изменений  в муниципальную программу «Развитие культуры в муниципальном образовании»  (по необходимости) | управление культуры и спорта Березовского городского округа |
| 5. | Организация работы по обеспечению общедоступных библиотек широкополосным доступом к сети «Интернет в соответствии с планом-графиком (приложение №1) | до 1 декабря  2018 года | исполнение Поручения от 24.08.2010 №Пр-2483  в полном объеме – достижение целевых показателей  (приложение №2) | управление культуры и спорта Березовского городского округа |
| 6. | Организация работы по подключению общедоступных библиотек к ресурсу Национальной электронной библиотеки (далее – НЭБ) | до 30 марта  2018 года | договор с оператором ресурса;  подключение к ресурсу НЭБ  не менее 1 библиотеки;  план создание точек доступа  к ресурсу НЭБ в библиотеках | управление культуры и спорта Березовского городского округа |
| 7. | Проведение регулярного мониторинга оснащения муниципальных общедоступных библиотек компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением  к сети «Интернет» и подключения их к ресурсу НЭБ | до 31 декабря 2018 года  (ежемесячно) | информация в ГАУК СО «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского (ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего за отчетным) | управление культуры и спорта Березовского городского округа |
| 8. | Подготовка отчета о реализации плана мероприятий («дорожная карта») по исполнению пункта 2 решения заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества от 24.08.2010 №Пр-2483 по оснащению муниципальных публичных библиотек необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу | до 31 декабря 2018 года  (ежеквартально) | отчет по форме в соответствии с приложением №3 (ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) | управление культуры и спорта Березовского городского округа |