К постановлению администрации

Березовского городского округа

от 30.05.2016 №376

Приложение №3

к муниципальной программе

Перечень

объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций в рамках муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование объекта капитального строительства / источники расходов на финансирование объектов капитального строительства | Адрес объекта капитального строительства | Форма собственности | Сметная стоимость объекта, тыс. руб. | | Сроки строительства (проектно - сметных работ, экспертизы проектно - сметной документации) | | Объемы финансирования по годам, тыс. руб. | | | | | | | |
| в текущих ценах (на момент составления проектно - сметной документации) | в ценах соответствующих лет реализации проекта | начало | ввод (заверше  ние) | всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Подпрограмма 5 «Переселение граждан Березовского городского округа из ветхого и аварийного жилого фонда» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Трехэтажный многоквартирный жилой дом г.Березовский, ул.Н.Жолобова, 2 | г.Березовский, ул.Н.Жолобова, 2 |  | 66560,83 | 66006,16 |  |  | 445,63 | 445,63 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 5.1., в том числе |  |  |  |  |  |  | 445,63 | 445,63 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 445,63 | 445,63 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимаю  щих устройств, всего, в том числе |  |  |  |  |  |  | 445,63 | 445,63 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 445,63 | 445,63 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Трехэтажный многоквартирный жилой дом г.Березовский, ул.Чечвия, 2 | г.Березовский, ул.Чечвия, 2 |  | 54153,17 | 53701,89 |  |  | 445,63 | 445,63 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 5.2., в том числе |  |  |  |  |  |  | 445,63 | 445,63 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 445,63 | 445,63 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, всего, в том числе |  |  |  |  |  |  | 445,63 | 445,63 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 445,63 | 445,63 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Трехэтажный многоквартирный жилой дом г.Березовский, ул.Чечвия, 6 | г.Березовский, ул.Чечвия, 6 |  | 70757,42 | 69774,68 |  |  | 13066,01 | 147,70 | 12918,31 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 5.3., в том числе |  |  |  |  |  |  | 12918,31 | 147,70 | 12918,31 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 12918,31 | 147,70 | 12918,31 |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Технологическое присоединение энергопринимаю  щих устройств, всего, в том числе |  |  |  |  |  |  | 147,70 | 147,70 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 147,70 | 147,70 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 5.3.2. | Строительство объекта, всего, в том числе |  |  |  |  |  |  | 12918,31 |  | 12918,31 |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 12918,31 |  | 12918,31 |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Трехэтажный многоквартирный жилой дом секционного типа г.Березовский, ул.Н.Жолобова,3 | г.Березовский, ул.Н.Жолобова,3 |  | 78872,78 | 78434,59 |  |  | 29012,80 | 13883,20 | 15129,60 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 5.4., в том числе |  |  |  |  |  |  | 29012,80 | 13883,20 | 15129,60 |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 11215,00 | 11215,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 17797,80 | 2668,20 | 15129,60 |  |  |  |  |  |
| 5.4.1. | Технологическое присоединение энергопринимаю  щих устройств, всего, в том числе |  |  |  |  |  |  | 147,70 | 147,70 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 147,70 | 147,70 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 5.4.2. | Строительство объекта, всего, в том числе |  |  |  |  |  |  | 28865,10 | 13735,50 | 15129,60 |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 11215,00 | 11215,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 17650,10 | 2520,50 | 15129,60 |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Трехэтажный многоквартирный жилой дом г.Березовский, ул.Чечвия, 4 | г.Березовский, ул.Чечвия, 4 |  | 63251,05 | 63075,35 |  |  | 32558,74 | 21502,90 | 11055,84 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 5.5., в том числе |  |  |  |  |  |  | 32558,74 | 21502,90 | 11055,84 |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 17436,50 | 17436,50 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 15122,24 | 4066,40 | 11055,84 |  |  |  |  |  |
| 5.5.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, всего, в том числе |  |  |  |  |  |  | 147,70 | 147,70 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 147,70 | 147,70 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 5.5.2. | Строительство объекта, всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  | 32411,04 | 21355,20 | 11055,84 |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 17436,50 | 17436,50 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 14974,54 | 3918,70 | 11055,84 |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Многоквартирный жилой дом г.Березовский, ул.Чечвия, 7 | г.Березовский,  ул. Чечвия, 7 |  |  |  |  |  | 2203,98 |  | 2203,98 |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 1807,26 |  | 1807,26 |  |  |  |  |  |
|  | Местный |  |  |  |  |  |  | 396,72 |  | 396,72 |  |  |  |  |  |
| 5.6.1. | Многоквартирный жилой дом г.Березовский, ул.Чечвия, 7/1 | г.Березовский,  ул. Чечвия, 7/1 |  |  |  |  |  | 734,66 |  | 734,66 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 5.6., в том числе |  |  |  |  |  |  | 734,66 |  | 734,66 |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 602,42 |  | 602,42 |  |  |  |  |  |
|  | Местный |  |  |  |  |  |  | 132,24 |  | 132,24 |  |  |  |  |  |
|  | Строительство объекта, всего, в том числе |  |  |  |  |  |  | 734,66 |  | 734,66 |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 602,42 |  | 602,42 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 132,24 |  | 132,24 |  |  |  |  |  |
| 5.6.2. | Многоквартирный жилой дом г.Березовский, ул.Чечвия, 7/2 | г.Березовский,  ул. Чечвия, 7/2 |  |  |  |  |  | 734,66 |  | 734,66 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 5.6., в том числе |  |  |  |  |  |  | 734,66 |  | 734,66 |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 602,42 |  | 602,42 |  |  |  |  |  |
|  | Местный |  |  |  |  |  |  | 132,24 |  | 132,24 |  |  |  |  |  |
|  | Строительство объекта, всего, в том числе |  |  |  |  |  |  | 734,66 |  | 734,66 |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 602,42 |  | 602,42 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 132,24 |  | 132,24 |  |  |  |  |  |
| 5.6.3. | Многоквартирный жилой дом г.Березовский, ул.Чечвия, 7/3 | г.Березовский,  ул. Чечвия, 7/3 |  |  |  |  |  | 734,66 |  | 734,66 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 5.6., в том числе |  |  |  |  |  |  | 734,66 |  | 734,66 |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 602,24 |  | 602,42 |  |  |  |  |  |
|  | Местный |  |  |  |  |  |  | 132,24 |  | 132,24 |  |  |  |  |  |
|  | Строительство объекта, всего, в том числе |  |  |  |  |  |  | 734,66 |  | 734,66 |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 602,42 |  | 602,42 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 132,24 |  | 132,24 |  |  |  |  |  |
| 5.7. | Многоквартирный жилой дом п. Монетный, ул.Максима Горького, 11 | п.Монетный,  ул. Максима Горького, 11 |  |  |  |  |  | 909,99 |  | 909,99 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 5.7., в том числе |  |  |  |  |  |  | 909,99 |  | 909,99 |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 746,19 |  | 746,19 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 163,80 |  | 163,80 |  |  |  |  |  |
| 5.7.1. | Строительство объекта, всего, в том числе |  |  |  |  |  |  | 909,99 |  | 909,99 |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 746,19 |  | 746,19 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 163,80 |  | 163,80 |  |  |  |  |  |
| 5.8. | Многоквартирный жилой дом п.Лосиный, ул.Комсомольская 5 | п.Лосиный, ул.Комсомольская 5 |  |  |  |  |  | 619,91 |  | 619,91 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 5.8 |  |  |  |  |  |  | 620,91 |  | 620,91 |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 508,33 |  | 508,33 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 111,58 |  | 111,58 |  |  |  |  |  |
| 5.8.1. | Строительство объекта, всего, в том числе |  |  |  |  |  |  | 619,91 |  | 619,91 |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 508,33 |  | 508,33 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 111,58 |  | 111,58 |  |  |  |  |  |
| 5.9. | Мероприятия по переселению граждан Березовского городского округа из ветхого и аварийного жилого фонда»\* |  |  |  |  |  |  | 331161,45 | 0,00 | 0,00 | 210888,45 |  | 40091,00 | 40091,00 | 40091,00 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 143018,62 | 0,00 | 0,00 | 143018,62 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 188142,83 | 0,00 | 0,00 | 67869,83 |  | 40091,00 | 40091,00 | 40091,00 |
|  | Всего по подпрограмме 5 |  |  |  |  |  |  | 410424,15 | 36425,06 | 42837,64 | 210888,45 |  | 40091,00 | 40091,00 | 40091,00 |
|  | Всего по объектам |  |  |  |  |  |  | 290151,15 | 36425,06 | 42837,64 | 210888,45 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 174731,90 | 28651,50 | 3061,78 | 143018,62 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 235692,25 | 7773,56 | 39775,86 | 67869,83 |  | 40091,00 | 40091,00 | 40091,00 |
| Подпрограмма 7 «Развитие и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры и выполнение мероприятий по энергосбережению» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Газоснабжение жилых домов потребительского кооператива «Октябрьский» г.Березовский Свердловской области | Березовский городской округ, п.Октябрьский | муници  пальная | 7656,35 | 7655,37 | 2014 | 2014 | 7655,37 | 7655,37 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 7.1., в том числе |  |  | 7656,35 | 7655,37 |  |  | 7655,37 | 7655,37 |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 1207,00 | 1206,72 |  |  | 1206,72 | 1206,72 |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  | 2565,00 | 2564,30 |  |  | 2564,30 | 2564,30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 3884,35 | 3884,35 |  |  | 3884,35 | 3884,35 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Строительство газопроводов, прочие расходы, всего в том числе |  |  | 7544,00 | 7543,02 |  |  | 7543,02 | 7543,02 |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 1207,00 | 1206,72 |  |  | 1206,72 | 1206,72 |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  | 2565,00 | 2564,30 |  |  | 2564,30 | 2564,30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 3772,00 | 3772,00 |  |  | 3772,00 | 3772,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2. | Технический и авторский надзоры, всего в том числе |  |  | 112,35 | 112,35 |  |  | 112,35 | 112,35 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 112,35 | 112,35 |  |  | 112,35 | 112,35 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Газопровод высокого и низкого давления с установкой газорегуляторного пункта шкафного в п.Кедровке по улице Дачной, Еловой, г.Березовский | Березовский городской округ, п.Кедровка | муници  пальная | 1582,55 | 1575,33 | 2014 | 2014 | 1575,33 | 1575,33 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 7.2., в том числе |  |  | 1582,55 | 1575,33 |  |  | 1575,33 | 1575,33 |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 232,80 | 230,48 |  |  | 230,48 | 230,48 |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  | 494,70 | 489,80 |  |  | 489,80 | 489,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 855,05 | 855,05 |  |  | 855,05 | 855,05 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. | Строительство газопроводов, прочие расходы, всего в том числе |  |  | 1455,01 | 1447,79 |  |  | 1447,79 | 1447,79 |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 232,80 | 230,48 |  |  | 230,48 | 230,48 |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  | 494,70 | 489,80 |  |  | 489,80 | 489,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 727,51 | 727,51 |  |  | 727,51 | 727,51 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2. | Технический и авторский надзоры, всего в том числе |  |  | 127,54 | 127,54 |  |  | 127,54 | 127,54 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 127,54 | 127,54 |  |  | 127,54 | 127,54 |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Газопровод для объекта "Вечный огонь" |  |  | 1784,09 | 1784,09 | 2014 | 2015 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 7.3., в том числе |  |  | 1784,09 | 1784,09 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 1784,09 | 1784,09 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1. | Строительство газопроводов, прочие расходы, всего в том числе |  |  | 1186,08 | 1186,08 |  |  | 98,00 |  | 98,00 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 1186,08 | 1186,08 |  |  | 98,00 |  | 98,00 |  |  |  |  |  |
| 7.3.2. | Проектно-изыскательские работы, экспертиза проектно-сметной документации, всего, в том числе |  |  | 598,01 | 598,01 |  |  | 902,06 |  | 902,06 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 598,01 | 598,01 |  |  | 902,06 |  | 902,06 |  |  |  |  |  |
| 7.3.3. | Технический и авторский надзоры, всего в том числе |  |  |  |  |  |  | 98,76 |  | 98,76 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 98,76 |  | 98,76 |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Строительство блочно-модульной котельной | Березовский городской округ, п. Монетный | муници  пальная | 79300,00 | 79300,00 | 2015 | 2015 | 74810,02 |  | 52593,35 | 22216,67 |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 7.4., в том числе |  |  | 79300,00 | 79300,00 |  |  | 74810,02 |  | 52593,35 | 22216,67 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 79300,00 | 79300,00 |  |  | 74810,02 |  | 52593,35 | 22216,67 |  |  |  |  |
| 7.5. | Газоснабжение по объекту газопровод низкого давления расположенного по адресу: г.Березовский, п.Шиловка, ул.В.Чечвия 4,6, Жолобова, 3 |  |  |  |  |  |  | 323,76 |  | 323,76 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 7.5., в том числе |  |  |  |  |  |  | 323,76 |  | 323,76 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 323,76 |  | 323,76 |  |  |  |  |  |
| 7.5.1. | Строительство газопроводов, прочие расходы, всего в том числе |  |  |  |  |  |  | 323,76 |  | 323,76 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 323,76 |  | 323,76 |  |  |  |  |  |
| 7.6. | Техническое перевооружение газопровод низкого давления по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 16 и ул.Театральная, 16а |  |  |  |  |  |  | 699,14 |  | 699,14 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 7.6., в том числе |  |  |  |  |  |  | 699,14 |  | 699,14 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 699,14 |  | 699,14 |  |  |  |  |  |
| 7.6.1. | Строительство газопроводов, прочие расходы, всего в том числе |  |  |  |  |  |  | 574,42 |  | 574,42 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 574,42 |  | 574,42 |  |  |  |  |  |
| 7.6.2. | Проектно-изыскательские работы, экспертиза проектно-сметной документации, всего, в том числе |  |  |  |  |  |  | 124,72 |  | 124,72 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 124,72 |  | 124,72 |  |  |  |  |  |
| 7.7. | Газификация территории городского округа\* |  |  | 880,71 | 880,71 |  |  | 36163,71 | 880,71 |  | 1800,00 | 3000,00 | 10161,00 | 10161,00 | 10161,00 |
|  | Местный бюджет |  |  | 880,71 | 880,71 |  |  | 36163,71 | 880,71 |  | 1800,00 | 3000,00 | 10161,00 | 10161,00 | 10161,00 |
|  | Всего по подпрограмме 7 |  |  | 91203,70 | 91195,50 |  |  | 122326,15 | 10111,41 | 54715,07 | 24016,67 | 3000,00 | 10161,00 | 10161,00 | 10161,00 |
|  | Всего по объектам |  |  | 90322,99 | 90314,79 |  |  | 87962,44 | 9230,70 | 54715,07 | 24016,67 |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 1439,80 | 1437,20 |  |  | 1437,20 | 1437,20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  | 3059,70 | 3054,10 |  |  | 3054,10 | 3054,10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 86704,20 | 86704,20 |  |  | 117834,85 | 5620,11 | 54715,07 | 24016,67 | 3000,00 | 10161,00 | 10161,00 | 10161,00 |
| Подпрограмма 11 «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Газоснабжение жилых домов ПК «Газ-Первомайский» в п. Монетный, Березовского городского Свердловской области, улицы Трудовая, Восточная, Светлая, Майская, Кленовая, Северная | Березовский городской округ, п.Монетный | муниципальная | 8000,00 | 8000,00 | 2015 | 2015 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 11.1., в том числе |  |  | 8000,00 | 8000,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 8000,00 | 8000,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 11.1.1. | Строительство газопроводов, прочие расходы, всего в том числе |  |  | 8000,00 | 8000,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 8000,00 | 8000,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 11.1.2. | Технический и авторский надзоры, всего в том числе |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Осуществление мероприятий по развитию газификации в сельской местности\* |  |  |  |  |  |  | 8035,00 |  |  | 3940,00 | 4095,00 |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 8035,00 |  |  | 3940,00 | 4095,00 |  |  |  |
| 11.3. | Газоснабжение жилых домов потребительского кооператива «Октябрьский» г.Березовский Свердловской области | Березовский городской округ, п.Октябрьский | муниципальная |  |  |  |  | 395,74 |  | 395,74 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 11.3., в том числе |  |  |  |  |  |  | 395,74 |  | 395,74 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 395,74 |  | 395,74 |  |  |  |  |  |
| 11.3.1. | Строительство газопроводов, прочие расходы, всего в том числе |  |  |  |  |  |  | 383,26 |  | 383,26 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 383,26 |  | 383,26 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,48 | 0,00 | 12,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2. | Технический и авторский надзоры, всего, в том числе |  |  |  |  |  |  | 12,48 |  | 12,48 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 12,48 |  | 12,48 |  |  |  |  |  |
| 11.4. | Газопровод высокого и низкого давления с установкой газорегуляторного пункта шкафного в п.Кедровке по улице Дачной, Еловой, г.Березовский | Березовский городской округ, п.Кедровка | муниципальная |  |  |  |  | 223,05 |  | 223,05 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 11.4., в том числе |  |  |  |  |  |  | 223,05 |  | 223,05 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 223,05 |  | 223,05 |  |  |  |  |  |
| 11.4.1. | Строительство газопроводов, прочие расходы, всего в том числе |  |  |  |  |  |  | 132,80 |  | 132,80 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 132,80 |  | 132,80 |  |  |  |  |  |
| 11.4.2. | Проектно-изыскательские работы, экспертиза проектно-сметной документации, всего, в том числе |  |  |  |  |  |  | 86,30 |  | 86,30 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 86,30 |  | 86,30 |  |  |  |  |  |
| 11.4.3. | Технический и авторский надзоры, всего, в том числе |  |  |  |  |  |  | 3,43 |  | 3,43 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 3,43 |  | 3,43 |  |  |  |  |  |
| 11.5. | Газификация жилых домов п. Сарапулка по улице Сосновая, Аброщикова, г.Березовский |  |  |  |  |  |  | 1159,05 |  | 1159,05 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 11.5., в том числе |  |  |  |  |  |  | 1159,05 |  | 1159,05 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1159,05 |  | 1159,05 |  |  |  |  |  |
| 11.5.1. | Строительство газопроводов, прочие расходы, всего, в том числе |  |  |  |  |  |  | 1159,05 |  | 1159,05 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1159,05 |  | 1159,05 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме 11 |  |  | 8000,00 | 8000,00 |  |  | 9812,32 |  | 1777,32 | 3940,00 | 4095,00 |  |  |  |
|  | Всего по объектам |  |  | 8000,00 | 8000,00 |  |  | 9812,32 |  | 1777,32 | 3940,00 | 4095,00 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 8000,00 | 8000,00 |  |  | 9812,32 |  | 1777,32 | 3940,00 | 4095,00 |  |  |  |