Утвержден

постановлением администрации

Березовского городского округа

от 20.02.2024 №250

План

основных мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Березовского городского округа на 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Отметка об исполнении |
| 1. | Разработка мероприятий по пропуску паводковых вод и составить графики круглосуточного дежурства ответственных лиц с предоставлением информации в администрацию Березовского городского округа | до 31.03.2024 | Главы территориальных отделов администрации Березовского городского округа по поселкам, ООО «Березовский рудник» (по согласованию), МУП БВКХ «Водоканал» (по согласованию), ООО «Аква-Сервис» (по согласованию), ООО «Лосиное ЖКХ» (по согласованию) |  |
| 2. | Осуществление очистки подмостовых пространств и водопропускных труб от снега, наледи и мусора на автомобильных дорогах регионального назначения | до 31.03.2024 | ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» (по согласованию) |  |
| 3. | Подготовка водоотводной канавы, расположенной по ул.Анучина - ул.Шиловская - ул.Гагарина, к приему талых вод | до 31.03.2024 | МКУ «Благоустройство и ЖКХ» |  |
| 4. | Осуществление очистки водопропускных труб: г.Березовский, ул.Объездная дорога;  г.Березовский, ул.Горняков; г.Березовский, пер.Кировский; г.Березовский, ул.Пролетарская; г.Березовский, ул.Ленина; г.Березовский,  п.Старопышминск, ул.Кирова;  г.Березовский, п.Сарапулка, ул.Житнухина;  г.Березовский, п.Ключевск, ул.Заводская;  г.Березовский, п.Ключевск, ул.Школьная | до 31.03.2024 | МКУ «Благоустройство и ЖКХ» ИП Пестова Л.Ю.  (по согласованию) |  |
| 5. | Осуществление контроля за состоянием водопропускной трубы на въезде в п.Юночевске, которая относится к лесному фонду | до 31.03.2024 | МКУ «Благоустройство и ЖКХ» |  |
| 6. | Организация расчистки водоотводных колодцев и вывоз снега в районе многоквартирной жилой застройки | до 31.03.2024 | ТСЖ и управляющие компании  (по согласованию) |  |
| 7. | Организация обследования хвостохранилища обогатительной фабрики, разработка мероприятий по предотвращению затопления коллективных садов, расположенных в пойме реки Пышма | до 31.03.2024 | ООО «Березовский рудник»  (по согласованию) |  |
| 8. | Проведение предпаводковых обследований, организация и обеспечение расчистки снега, наледи и мусора ГТС:  ГТС Шиловского пруда (верхний);  ГТС Шиловского пруда (нижний);  Александровский пруд;  ГТС на р.Мурзинка;  ГТС на р.Становлянка;  ГТС на р.Ключевск ГТС п.Солнечный | до 31.03.2024 | МКУ «Благоустройство и  ЖКХ» |  |
| 9. | Проведение обследования и наблюдения за шламонакопителем, расположенным в 177 кв. м Монетного лесничества | до 31.03.2024 | МКУ «Благоустройство и ЖКХ» |  |
| 10. | Ослабление ледового покрытия перед сбросом на ГТС Шиловского пруда (верхний и нижний) при помощи бензопил (при необходимости) | до 31.03.2024 | МКУ «Благоустройство и ЖКХ» |  |
| 11. | Обеспечение  информирования населения о мероприятиях, необходимых для предотвращения подтопления и действиях в условиях подтопления через СМИ, в том числе через канал «Век телевидения» | до 31.03.2024 | МКУ «ЦГЗ Березовского городского округа» |  |
| 12. | Проведение расчистки русла реки Шиловка после водосброса ГТС и донного водоспуска Шиловского пруда (нижний) | до 15.08.2024 | МКУ «Благоустройство и ЖКХ» |  |