Утвержден

постановлением администрации

Березовского городского округа

от 27.12.2017 №1028

Краткосрочный план

реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Березовского городского округа на 2018-2020 г.г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Группа конструктивного элемента, вид инженерной системы | Год планируемого капитального ремонта |
| 1. | п.Солнечный  (г.Березовский) ул.Молодежная, д.12 | Крыша | 2018 |
| Фасад |
| Фундамент |
| Ремонт подвальных помещений |
| 2. | п.Лосиный  (г.Березовский) ул.Строителей, д. 4 | Внутридомовые инженерные системы отопления и теплоснабжения | 2018 |
| 3. | г.Березовский  ул.Шиловская, д.13 | Крыша | 2018 |
| Фасад |
| Фундамент |
| Внутридомовые инженерные системы электроснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы отопления и теплоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы канализации и водоотведения |
| Ремонт подвальных помещений |
| 4. | п.Монетный  (г.Березовский)  ул.Пушкина, д. 9 | Крыша | 2018 |
| Фасад |
| Фундамент |
| Внутридомовые инженерные системы электроснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы отопления и теплоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы канализации и водоотведения |
| Ремонт подвальных помещений |
| 5. | п.Октябрьский  (г.Березовский)  ул.Просторная, д.22 | Крыша | 2018 |
| Фасад |
| Фундамент |
| Внутридомовые инженерные системы электроснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы отопления и теплоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы канализации и водоотведения |
| Ремонт подвальных помещений |
| 6. | г.Березовский  Больничный городок, д.2 | Фасад | 2018 |
| Фундамент |
| Внутридомовые инженерные системы электроснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы отопления и теплоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы канализации и водоотведения |
| Ремонт подвальных помещений |
| 7. | г.Березовский ул.Циолковского, д.13 | Крыша | 2018 |
| Фасад |
| Фундамент |
| Внутридомовые инженерные системы электроснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы отопления и теплоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы канализации и водоотведения |
| Ремонт подвальных помещений |
| 8. | п.Кедровка  (г.Березовский)  ул.Советская, д.14 | Фасад | 2018 |
| Фундамент |
| Внутридомовые инженерные системы электроснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы отопления и теплоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы канализации и водоотведения |
| Ремонт подвальных помещений |
| 9. | п.Кедровка  (г.Березовский)  ул.Школьная, д.7 | Разработка проектной документации | 2018 |
| 10. | п.Лосиный  (г.Березовский) ул.Строителей, д.1 | Разработка проектной документации | 2018 |
| 11. | г.Березовский  Больничный городок, д.3 | Крыша | 2018 |
| Фасад |
| Фундамент |
| Внутридомовые инженерные системы электроснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы отопления и теплоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы канализации и водоотведения |
| Ремонт подвальных помещений |
| 12. | г.Березовский  ул.Максима Горького, д.2 | Крыша | 2018 |
| Фасад |
| Фундамент |
| Внутридомовые инженерные системы отопления и теплоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы канализации и водоотведения |
| Ремонт подвальных помещений |
| 13. | г.Березовский  ул.Мира, д.10 | Крыша | 2018 |
| Фасад |
| Фундамент |
| Внутридомовые инженерные системы электроснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы отопления и теплоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения |
| 14. | г.Березовский  ул.Мира, д.14 | Крыша | 2018 |
| Фасад |
| Фундамент |
| Внутридомовые инженерные системы электроснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы отопления и теплоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы канализации и водоотведения |
| 15. | п.Кедровка  (г.Березовский)  ул.Школьная, д.5 | Разработка проектной документации | 2018 |
| 16. | п.Лосиный  (г.Березовский) ул.Октябрьская, д.1 | Разработка проектной документации | 2018 |
| 17. | п.Монетный  (г.Березовский)  ул.Пушкина, д.19 | Крыша | 2018 |
| Фасад |
| Фундамент |
| Внутридомовые инженерные системы электроснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы отопления и теплоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы канализации и водоотведения |
| Ремонт подвальных помещений |
| 18. | п.Островное  (г.Березовский)  ул.Крылосова, д.2А | Крыша | 2018 |
| Фасад |
| Фундамент |
| Внутридомовые инженерные системы электроснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы отопления и теплоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы канализации и водоотведения |
| Ремонт подвальных помещений |
| 19. | п.Островное  (г.Березовский)  ул.Крылосова, д.36 | Крыша | 2018 |
| Фасад |
| Фундамент |
| Внутридомовые инженерные системы электроснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы отопления и теплоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы канализации и водоотведения |
| Ремонт подвальных помещений |
| 20. | п.Островное  (г.Березовский)  ул.Крылосова, д.4А | Крыша | 2018 |
| Фасад |
| Фундамент |
| Внутридомовые инженерные системы электроснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы отопления и теплоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы канализации и водоотведения |
| Ремонт подвальных помещений |
| 21. | г.Березовский  ул.Мира, д.8 | Крыша | 2018 |
| Фасад |
| Фундамент |
| Внутридомовые инженерные системы электроснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы отопления и теплоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы канализации и водоотведения |
| 22. | г.Березовский  ул.Максима Горького, д.6А | Крыша | 2018 |
| Фасад |
| Фундамент |
| Внутридомовые инженерные системы электроснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы отопления и теплоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы канализации и водоотведения |
| 23. | п.Монетный  (г.Березовский)  ул.Пушкина, д.21 | Крыша | 2018 |
| Фасад |
| Фундамент |
| Внутридомовые инженерные системы электроснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы отопления и теплоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы канализации и водоотведения |
| Ремонт подвальных помещений |
| 24. | п.Монетный  (г.Березовский)  ул.Пушкина, д.23 | Разработка проектной документации | 2018 |
| 25. | п.Монетный  (г.Березовский)  ул.Кирова, д.8 | Крыша | 2018 |
| 26. | г.Березовский ул.Транспортников, д.48 | Крыша | 2018 |
| 27. | п.Кедровка  (г.Березовский)  ул.Советская, д.16 | Крыша | 2018 |
| 28. | п.Монетный  (г.Березовский) ул.Лермонтова, д.5 | Крыша | 2018 |
| 29. | г.Березовский  ул.Транспортников, д.52 | Крыша | 2018 |
| 30. | п.Монетный  (г.Березовский) ул.Березовская, д.4 | Внутридомовые инженерные системы канализации и водоотведения | 2018 |
| 31. | г.Березовский  ул.Декабристов, д.20 | Крыша | 2018 |
| 32. | г.Березовский ул.Комсомольская, д.37 | Крыша | 2018 |
| 33. | г.Березовский ул.Транспортников, д.50 | Крыша | 2018 |
| 34. | п.Лосиный  (г.Березовский)  ул.Уральская, д.17 | Разработка проектной документации | 2018 |
| 35. | г.Березовский ул.Транспортников, д.42 | Разработка проектной документации | 2018 |
| 36. | г.Березовский  ул.Шиловская, д.11 | Крыша | 2019 |
| Фасад |
| Фундамент |
| Внутридомовые инженерные системы электроснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы отопления и теплоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы канализации и водоотведения |
| Ремонт подвальных помещений |
| 37. | г.Березовский  ул.Анучина, д.1 | Крыша | 2019 |
| Фасад |
| Фундамент |
| Внутридомовые инженерные системы электроснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы отопления и теплоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы канализации и водоотведения |
| Ремонт подвальных помещений |
| 38. | г.Березовский  ул.Максима Горького, д.4 | Крыша | 2019 |
| Фасад |
| Фундамент |
| Внутридомовые инженерные системы электроснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы отопления и теплоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы канализации и водоотведения |
| Ремонт подвальных помещений |
| 39. | г.Березовский  ул.Максима Горького, д.6 | Крыша | 2019 |
| Фасад |
| Фундамент |
| Внутридомовые инженерные системы электроснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы отопления и теплоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы канализации и водоотведения |
| Ремонт подвальных помещений |
| 40. | п.Кедровка  (г.Березовский)  ул.Советская, д.4 | Крыша | 2019 |
| Фасад |
| Фундамент |
| Внутридомовые инженерные системы электроснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы отопления и теплоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы канализации и водоотведения |
| Ремонт подвальных помещений |
| 41. | п.Кедровка  (г.Березовский)  ул.Школьная, д.7 | Крыша | 2019 |
| Фасад |
| Фундамент |
| Внутридомовые инженерные системы электроснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы отопления и теплоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы канализации и водоотведения |
| Ремонт подвальных помещений |
| 42. | п.Лосиный  (г.Березовский) ул.Строителей, д.1 | Крыша | 2019 |
| Фасад |
| Фундамент |
| Внутридомовые инженерные системы электроснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы отопления и теплоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы канализации и водоотведения |
| Ремонт подвальных помещений |
| 43. | п.Монетный  (г.Березовский) п.Центральный, д.25 | Крыша | 2019 |
| Фасад |
| Фундамент |
| Внутридомовые инженерные системы электроснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы отопления и теплоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы канализации и водоотведения |
| Ремонт подвальных помещений |
| 44. | п.Монетный  (г.Березовский) п.Центральный, д.27 | Крыша | 2019 |
| Фасад |
| Фундамент |
| Внутридомовые инженерные системы электроснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы отопления и теплоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы канализации и водоотведения |
| Ремонт подвальных помещений |
| 45. | п.Монетный  (г.Березовский)  ул.Комсомольская, д.5 | Крыша | 2019 |
| Фасад |
| Фундамент |
| Внутридомовые инженерные системы электроснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы отопления и теплоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы канализации и водоотведения |
| Ремонт подвальных помещений |
| 46. | г.Березовский  ул.Анучина, д.3 | Крыша | 2019 |
| Фасад |
| Фундамент |
| Внутридомовые инженерные системы электроснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы отопления и теплоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы канализации и водоотведения |
| Ремонт подвальных помещений |
| 47. | п.Кедровка  (г.Березовский)  ул.Школьная, д.5 | Крыша | 2019 |
| Фасад |
| Фундамент |
| Внутридомовые инженерные системы электроснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы отопления и теплоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы канализации и водоотведения |
| Ремонт подвальных помещений |
| 48. | п.Лосиный  (г.Березовский) ул.Октябрьская, д.1 | Крыша | 2019 |
| Фасад |
| Фундамент |
| Внутридомовые инженерные системы электроснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы отопления и теплоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы канализации и водоотведения |
| Ремонт подвальных помещений |
| 49. | п.Солнечный  (г.Березовский)  ул.Розы Люксембург, д.8 | Крыша | 2019 |
| Фасад |
| Фундамент |
| Внутридомовые инженерные системы электроснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы отопления и теплоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы канализации и водоотведения |
| Ремонт подвальных помещений |
| 50. | п.Солнечный  (г.Березовский)  ул.Розы Люксембург, д.9 | Крыша | 2019 |
| Фасад |
| Фундамент |
| Внутридомовые инженерные системы электроснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы отопления и теплоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы канализации и водоотведения |
| Ремонт подвальных помещений |
| 51. | г.Березовский  ул.Максима Горького, д.8А | Крыша | 2019 |
| Фасад |
| Фундамент |
| Внутридомовые инженерные системы электроснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы отопления и теплоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы канализации и водоотведения |
| Ремонт подвальных помещений |
| 52. | г.Березовский  ул.Новая, д.8 | Крыша | 2019 |
| Фасад |
| Фундамент |
| Внутридомовые инженерные системы электроснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы отопления и теплоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы канализации и водоотведения |
| Ремонт подвальных помещений |
| 53. | п.Кедровка  (г.Березовский)  ул.Советская, д.8 | Крыша | 2019 |
| Фасад |
| Фундамент |
| Внутридомовые инженерные системы электроснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы отопления и теплоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы канализации и водоотведения |
| Ремонт подвальных помещений |
| 54. | г.Березовский  ул.Анучина, д.5 | Крыша | 2019 |
| Фасад |
| Фундамент |
| Внутридомовые инженерные системы электроснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы отопления и теплоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы канализации и водоотведения |
| Ремонт подвальных помещений |
| 55. | г.Березовский  ул.Мира, д.4 | Крыша | 2019 |
| Фасад |
| Фундамент |
| Внутридомовые инженерные системы электроснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы отопления и теплоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы канализации и водоотведения |
| Ремонт подвальных помещений |
| 56. | г.Березовский  ул.Новая, д.6 | Крыша | 2019 |
| Фасад |
| Фундамент |
| Внутридомовые инженерные системы электроснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы отопления и теплоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы канализации и водоотведения |
| Ремонт подвальных помещений |
| 57. | г.Березовский  ул.Новая, д.9 | Крыша | 2019 |
| Фасад |
| Фундамент |
| Внутридомовые инженерные системы электроснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы отопления и теплоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы канализации и водоотведения |
| Ремонт подвальных помещений |
| 58. | п.Монетный  (г.Березовский) п.Центральный, д.26 | Крыша | 2019 |
| Фасад |
| Фундамент |
| Внутридомовые инженерные системы электроснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы отопления и теплоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы канализации и водоотведения |
| Ремонт подвальных помещений |
| 59. | п.Монетный  (г.Березовский)  ул.Пушкина, д.23 | Крыша | 2019 |
| Фасад |
| Фундамент |
| Внутридомовые инженерные системы электроснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы отопления и теплоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы канализации и водоотведения |
| Ремонт подвальных помещений |
| 60. | г.Березовский  ул.Максима Горького, д.10 | Крыша | 2019 |
| Фасад |
| Фундамент |
| Внутридомовые инженерные системы электроснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы отопления и теплоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы канализации и водоотведения |
| Ремонт подвальных помещений |
| 61. | г.Березовский  ул.Максима Горького, д.10А | Крыша | 2019 |
| Фасад |
| Фундамент |
| Внутридомовые инженерные системы электроснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы отопления и теплоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы канализации и водоотведения |
| Ремонт подвальных помещений |
| 62. | г.Березовский  ул.Максима Горького, д.4А | Крыша | 2019 |
| Фасад |
| Фундамент |
| Внутридомовые инженерные системы электроснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы отопления и теплоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы канализации и водоотведения |
| Ремонт подвальных помещений |
| 63. | п.Лосиный  (г.Березовский)  ул.Уральская, д.17 | Крыша | 2019 |
| Внутридомовые инженерные системы электроснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы отопления и теплоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения |
| 64. | г.Березовский  ул.Транспортников д.42 | Крыша | 2019 |
| 65. | п.Монетный  (г.Березовский) ул.Лермонтова, д.10 | Крыша | 2020 |
| Фасад |
| Фундамент |
| Внутридомовые инженерные системы электроснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы отопления и теплоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы канализации и водоотведения |
| Ремонт подвальных помещений |
| 66. | п.Монетный  (г.Березовский) ул.Лермонтова, д.16 | Крыша | 2020 |
| Фасад |
| Фундамент |
| Внутридомовые инженерные системы электроснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы отопления и теплоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы канализации и водоотведения |
| Ремонт подвальных помещений |
| 67. | п.Монетный  (г.Березовский)  ул.Максима Горького, д.7 | Крыша | 2020 |
| Фасад |
| Фундамент |
| Внутридомовые инженерные системы электроснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы отопления и теплоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы канализации и водоотведения |
| Ремонт подвальных помещений |
| 68. | г.Березовский п.Первомайский, д.31 | Крыша | 2020 |
| Фасад |
| Фундамент |
| Внутридомовые инженерные системы электроснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы отопления и теплоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы канализации и водоотведения |
| Ремонт подвальных помещений |
| 69. | г.Березовский  ул.Максима Горького, д.8 | Фасад | 2020 |
| Ремонт подвальных помещений |
| 70. | г.Березовский  ул.Чкалова, д.1 | Крыша | 2020 |
| Фасад |
| Фундамент |
| Внутридомовые инженерные системы электроснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы отопления и теплоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы канализации и водоотведения |
| Ремонт подвальных помещений |
| 71. | п.Солнечный  (г.Березовский)  ул.Розы Люксембург, д.10 | Крыша | 2020 |
| Фасад |
| Фундамент |
| Внутридомовые инженерные системы электроснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы отопления и теплоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы канализации и водоотведения |
| Ремонт подвальных помещений |
| 72. | г.Березовский  ул.Толбухина, д.1 | Крыша | 2020 |
| Фасад |
| Фундамент |
| Внутридомовые инженерные системы электроснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы отопления и теплоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы канализации и водоотведения |
| Ремонт подвальных помещений |
| 73. | п.Монетный  (г.Березовский)  ул.Кирова, д.30 | Крыша | 2020 |
| Фасад |
| Фундамент |
| Внутридомовые инженерные системы электроснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы отопления и теплоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы канализации и водоотведения |
| Ремонт подвальных помещений |
| 74. | г.Березовский  ул.Загвозкина, д.5А | Крыша | 2020 |
| Фасад |
| Фундамент |
| Внутридомовые инженерные системы электроснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы отопления и теплоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы канализации и водоотведения |
| Ремонт подвальных помещений |
| 75. | г.Березовский  ул.Толбухина, д.3 | Крыша | 2020 |
| Фасад |
| Фундамент |
| Внутридомовые инженерные системы электроснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы отопления и теплоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы канализации и водоотведения |
| Ремонт подвальных помещений |
| 76. | п.Монетный  (г.Березовский) ул.Вокзальная, д.4 | Крыша | 2020 |
| Фасад |
| Фундамент |
| Внутридомовые инженерные системы электроснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы отопления и теплоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы канализации и водоотведения |
| Ремонт подвальных помещений |
| 77. | п.Монетный  (г.Березовский)  ул.Максима Горького, д.19 | Крыша | 2020 |
| Фасад |
| Фундамент |
| Внутридомовые инженерные системы электроснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы отопления и теплоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы канализации и водоотведения |
| Ремонт подвальных помещений |
| 78. | п.Старопышминск (г.Березовский) ул.Металлистов, д.2А | Крыша | 2020 |
| Фасад |
| Фундамент |
| Внутридомовые инженерные системы электроснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы отопления и теплоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы канализации и водоотведения |
| Ремонт подвальных помещений |
| 79. | г.Березовский  ул.Анучина, д.7 | Крыша | 2020 |
| Фасад |
| Фундамент |
| Внутридомовые инженерные системы электроснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы отопления и теплоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы канализации и водоотведения |
| Ремонт подвальных помещений |
| 80. | г.Березовский  ул.Шиловская, д.10 | Крыша | 2020 |
| Фасад |
| Фундамент |
| Внутридомовые инженерные системы электроснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы отопления и теплоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы канализации и водоотведения |
| Ремонт подвальных помещений |
| 81. | г.Березовский  ул.Шиловская, д.6 | Крыша | 2020 |
| Фасад |
| Фундамент |
| Внутридомовые инженерные системы электроснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы отопления и теплоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы канализации и водоотведения |
| Ремонт подвальных помещений |
| 82. | г.Березовский  ул.Толбухина, д.9 | Крыша | 2020 |
| Фасад |
| Фундамент |
| Внутридомовые инженерные системы электроснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы отопления и теплоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения |
| Внутридомовые инженерные системы канализации и водоотведения |
| Ремонт подвальных помещений |