К постановлению администрации

Березовского городского округа

от 06.12.2016 №766

Приложение №3

к муниципальной программе

Перечень

объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций в рамках муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № строки  | Наименование объекта капитального строительства / источники расходов на финансирование объектов капитального строительства |  Адрес объекта капитального строительства  | Форма собственности |  Сметная стоимость объекта, тыс. руб.  |  Сроки строительства (проектно - сметных работ, экспертизы проектно - сметной документации)  |  Объемы финансирования по годам, тыс. руб.  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в текущих ценах (на момент составления проектно - сметной документации) | в ценах соответствующих лет реализации проекта | начало | ввод (завершение) | всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Подпрограмма 5 «Переселение граждан Березовского городского округа из ветхого и аварийного жилого фонда» |
| 5.1. | Трехэтажный многоквартирный жилой дом г.Березовский, ул.Н.Жолобова, 2 | г.Березовский, ул.Н.Жолобова, 2 |  | 66560,83 | 66006,16 |  |  | 445,63 | 445,63 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 5.1., в том числе |  |  |  |  |  |  | 445,63 | 445,63 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 445,63 | 445,63 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, всего, в том числе |  |  |  |  |  | 445,63 | 445,63 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 445,63 | 445,63 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Трехэтажный многоквартирный жилой дом г.Березовский, ул.Чечвия, 2 | г.Березовский, ул.Чечвия, 2 |  | 54153,17 | 53701,89 |  |  | 445,63 | 445,63 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 5.2., в том числе |  |  |  |  |  |  | 445,63 | 445,63 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 445,63 | 445,63 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, всего, в том числе |  |  |  |  |  | 445,63 | 445,63 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 445,63 | 445,63 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Трехэтажный многоквартирный жилой дом г.Березовский, ул.Чечвия, 6 | г.Березовский, ул.Чечвия, 6 |  | 70757,42 | 69774,68 |  |  | 13066,01 | 147,70 | 12918,31 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 5.3., в том числе |  |  |  |  |  |  | 12918,31 | 147,70 | 12918,31 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 12918,31 | 147,70 | 12918,31 |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, всего, в том числе |  |  |  |  |  | 147,70 | 147,70 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 147,70 | 147,70 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 5.3.2. | Строительство объекта, всего, в том числе |  |  |  |  |  |  | 12918,31 |  | 12918,31 |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 12918,31 |  | 12918,31 |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Трехэтажный многоквартирный жилой дом секционного типа г.Березовский, ул.Н.Жолобова,3  | г.Березовский, ул.Н.Жолобова,3 |  | 78872,78 | 78434,59 |  |  | 29012,80 | 13883,20 | 15129,60 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 5.4., в том числе |  |  |  |  |  |  | 29012,80 | 13883,20 | 15129,60 |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 11215,00 | 11215,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 17797,80 | 2668,20 | 15129,60 |  |  |  |  |  |
| 5.4.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, всего, в том числе |  |  |  |  |  | 147,70 | 147,70 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 147,70 | 147,70 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 5.4.2. | Строительство объекта, всего, в том числе |  |  |  |  |  |  | 28865,10 | 13735,50 | 15129,60 |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 11215,00 | 11215,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 17650,10 | 2520,50 | 15129,60 |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Трехэтажный многоквартирный жилой дом г.Березовский, ул.Чечвия, 4 | г.Березовский, ул.Чечвия, 4 |  | 63251,05 | 63075,35 |  |  | 32558,74 | 21502,90 | 11055,84 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 5.5., в том числе |  |  |  |  |  |  | 32558,74 | 21502,90 | 11055,84 |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 17436,50 | 17436,50 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 15122,24 | 4066,40 | 11055,84 |  |  |  |  |  |
| 5.5.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, всего, в том числе |  |  |  |  |  | 147,70 | 147,70 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 147,70 | 147,70 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 5.5.2. | Строительство объекта, всего, в том числе |  |  |  |  |  |  | 32411,04 | 21355,20 | 11055,84 |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 17436,50 | 17436,50 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 14974,54 | 3918,70 | 11055,84 |  |  |  |  |  |
| 5.6. |  Многоквартирный жилой дом г.Березовский, ул.Чечвия, 7 | г.Березовский, ул. Чечвия, 7 |  |  |  |  |  | 2203,98 |  | 2203,98 |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 1807,26 |  | 1807,26 |  |  |  |  |  |
|  | Местный  |  |  |  |  |  |  | 396,72 |  | 396,72 |  |  |  |  |  |
| 5.6.1. |  Многоквартирный жилой дом г.Березовский, ул.Чечвия, 7/1 | г.Березовский, ул. Чечвия, 7/1 |  |  |  |  |  | 734,66 |  | 734,66 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 5.6.1, в том числе |  |  |  |  |  |  | 734,66 |  | 734,66 |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 602,42 |  | 602,42 |  |  |  |  |  |
|  | Местный  |  |  |  |  |  |  | 132,24 |  | 132,24 |  |  |  |  |  |
|  | Строительство объекта, всего, в том числе |  |  |  |  |  |  | 734,66 |  | 734,66 |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 602,42 |  | 602,42 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 132,24 |  | 132,24 |  |  |  |  |  |
| 5.6.2. |  Многоквартирный жилой дом г.Березовский, ул.Чечвия, 7/2 | г.Березовский, ул. Чечвия, 7/2 |  |  |  |  |  | 734,66 |  | 734,66 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 5.6.2, в том числе |  |  |  |  |  |  | 734,66 |  | 734,66 |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 602,42 |  | 602,42 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 132,24 |  | 132,24 |  |  |  |  |  |
|  | Строительство объекта, всего, в том числе |  |  |  |  |  |  | 734,66 |  | 734,66 |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 602,42 |  | 602,42 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 132,24 |  | 132,24 |  |  |  |  |  |
| 5.6.3. |  Многоквартирный жилой дом г.Березовский, ул.Чечвия, 7/3 | г.Березовский, ул. Чечвия, 7/3 |  |  |  |  |  | 734,66 |  | 734,66 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 5.6.3, в том числе |  |  |  |  |  |  | 734,66 |  | 734,66 |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 602,24 |  | 602,42 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 132,24 |  | 132,24 |  |  |  |  |  |
|  | Строительство объекта, всего, в том числе |  |  |  |  |  |  | 734,66 |  | 734,66 |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 602,42 |  | 602,42 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 132,24 |  | 132,24 |  |  |  |  |  |
| 5.7.  | Многоквартирный жилой дом п. Монетный, ул.Максима Горького, 11 | п.Монетный, ул. Максима Горького, 11 |  |  |  |  | 909,99 |  | 909,99 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 5.7., в том числе |  |  |  |  |  |  | 909,99 |  | 909,99 |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 746,19 |  | 746,19 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 163,80 |  | 163,80 |  |  |  |  |  |
| 5.7.1. | Строительство объекта, всего, в том числе |  |  |  |  |  |  | 909,99 |  | 909,99 |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 746,19 |  | 746,19 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 163,80 |  | 163,80 |  |  |  |  |  |
| 5.8. | Многоквартирный жилой дом п. Лосиный, ул.Комсомольская, 5 | п.Лосиный, ул.Комсомольская, 5 |  |  |  |  |  | 619,91 |  | 619,91 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 5.8 |  |  |  |  |  |  | 620,91 |  | 620,91 |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 508,33 |  | 508,33 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 111,58 |  | 111,58 |  |  |  |  |  |
| 5.8.1. | Строительство объекта, всего, в том числе |  |  |  |  |  |  | 619,91 |  | 619,91 |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 508,33 |  | 508,33 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 111,58 |  | 111,58 |  |  |  |  |  |
| 5.9. | Мероприятия по переселению граждан Березовского городского округа из ветхого и аварийного жилого фонда»\* |  |  |  | 630947,36 | 0,00 | 0,00 | 364080,36 | 41777,00 | 83050,00 | 75765,50 | 66274,50 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 297911,50 | 0,00 | 0,00 | 297911,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 333035,86 | 0,00 | 0,00 | 66168,86 | 41777,00 | 83050,00 | 75765,50 | 66274,50 |
|  | Всего по подпрограмме 5 |  |  |  |  |  |  | 710210,06 | 36425,06 | 42837,64 | 364080,36 | 41777,00 | 83050,00 | 75765,50 | 66274,50 |
|  | Всего по объектам |  |  |  |  |  |  | 710210,06 | 36425,06 | 42837,64 | 364080,36 | 41777,00 | 83050,00 | 75765,50 | 66274,50 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 329624,78 | 28651,50 | 3061,78 | 297911,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 380585,28 | 7773,56 | 39775,86 | 66 168,86 | 41777,00 | 83050,00 | 75765,50 | 66274,50 |
| Подпрограмма 7 «Развитие и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры и выполнение мероприятий по энергосбережению» |
| 7.1. | Газоснабжение жилых домов потребительского кооператива «Октябрьский» г.Березовский Свердловской области | Березовский городской округ, п.Октябрьский | муниципальная | 7656,35 | 7655,37 | 2014 | 2014 | 7655,37 | 7655,37 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 7.1., в том числе |  |  | 7656,35 | 7655,37 |  |  | 7655,37 | 7655,37 |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 1207,00 | 1206,72 |  |  | 1206,72 | 1206,72 |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет  |  |  | 2565,00 | 2564,30 |  |  | 2564,30 | 2564,30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет  |  |  | 3884,35 | 3884,35 |  |  | 3884,35 | 3884,35 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Строительство газопроводов, прочие расходы, всего в том числе |  | 7544,00 | 7543,02 |  |  | 7543,02 | 7543,02 |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 1207,00 | 1206,72 |  |  | 1206,72 | 1206,72 |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет  |  |  | 2565,00 | 2564,30 |  |  | 2564,30 | 2564,30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет  |  |  | 3772,00 | 3772,00 |  |  | 3772,00 | 3772,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2. | Технический и авторский надзоры, всего в том числе |  | 112,35 | 112,35 |  |  | 112,35 | 112,35 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 112,35 | 112,35 |  |  | 112,35 | 112,35 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Газопровод высокого и низкого давления с установкой газорегуляторного пункта шкафного в п.Кедровке по улице Дачной, Еловой, г.Березовский | Березовский городской округ, п.Кедровка  | муниципальная | 1582,55 | 1575,33 | 2014 | 2014 | 1575,33 | 1575,33 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 7.2., в том числе |  |  | 1582,55 | 1575,33 |  |  | 1575,33 | 1575,33 |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 232,80 | 230,48 |  |  | 230,48 | 230,48 |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет  |  |  | 494,70 | 489,80 |  |  | 489,80 | 489,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет  |  |  | 855,05 | 855,05 |  |  | 855,05 | 855,05 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. | Строительство газопроводов, прочие расходы, всего в том числе |  | 1455,01 | 1447,79 |  |  | 1447,79 | 1447,79 |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 232,80 | 230,48 |  |  | 230,48 | 230,48 |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет  |  |  | 494,70 | 489,80 |  |  | 489,80 | 489,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет  |  |  | 727,51 | 727,51 |  |  | 727,51 | 727,51 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2. | Технический и авторский надзоры, всего в том числе |  | 127,54 | 127,54 |  |  | 127,54 | 127,54 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 127,54 | 127,54 |  |  | 127,54 | 127,54 |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Газопровод для объекта "Вечный огонь" |  |  | 1784,09 | 1784,09 | 2014 | 2015 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 7.3., в том числе |  |  | 1784,09 | 1784,09 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет  |  |  | 1784,09 | 1784,09 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1. | Строительство газопроводов, прочие расходы, всего в том числе |  | 1186,08 | 1186,08 |  |  | 98,00 |  | 98,00 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет  |  |  | 1186,08 | 1186,08 |  |  | 98,00 |  | 98,00 |  |  |  |  |  |
| 7.3.2. | Проектно-изыскательские работы, экспертиза проектно-сметной документации, всего, в том числе | 598,01 | 598,01 |  |  | 902,06 |  | 902,06 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 598,01 | 598,01 |  |  | 902,06 |  | 902,06 |  |  |  |  |  |
| 7.3.3. | Технический и авторский надзоры, всего в том числе |  |  |  |  |  | 98,76 |  | 98,76 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 98,76 |  | 98,76 |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Строительство блочно-модульной котельной | Березовский городской округ, п. Монетный | муниципальная | 79300,00 | 79300,00 | 2015 | 2016 | 77296,72 |  | 52593,35 | 25187,87 |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 7.4., в том числе |  |  | 79300,00 | 79300,00 |  |  | 77296,72 |  | 52593,35 | 25187,87 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 79300,00 | 79300,00 |  |  | 77296,72 |  | 52593,35 | 25187,87 |  |  |  |  |
| 7.5. | Газоснабжение по объекту газопровод низкого давления расположенного по адресу: г.Березовский, п.Шиловка, ул.В.Чечвия 4,6, Жолобова, 3 |  | 323,76 |  | 323,76 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 7.5., в том числе |  |  |  |  |  |  | 323,76 |  | 323,76 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет  |  |  |  |  |  |  | 323,76 |  | 323,76 |  |  |  |  |  |
| 7.5.1. | Строительство газопроводов, прочие расходы, всего в том числе |  |  |  |  |  | 323,76 |  | 323,76 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет  |  |  |  |  |  |  | 323,76 |  | 323,76 |  |  |  |  |  |
| 7.6. | Техническое перевооружение газопровод низкого давления по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 16 и ул.Театральная, 16а |  |  | 699,14 |  | 699,14 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 7.6., в том числе |  |  |  |  |  |  | 699,14 |  | 699,14 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет  |  |  |  |  |  |  | 699,14 |  | 699,14 |  |  |  |  |  |
| 7.6.1. | Строительство газопроводов, прочие расходы, всего в том числе |  |  |  |  |  | 574,42 |  | 574,42 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет  |  |  |  |  |  |  | 574,42 |  | 574,42 |  |  |  |  |  |
| 7.6.2. | Проектно-изыскательские работы, экспертиза проектно-сметной документации, всего, в том числе |  |  |  |  | 124,72 |  | 124,72 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет  |  |  |  |  |  |  | 124,72 |  | 124,72 |  |  |  |  |  |
| 7.7. | Газификация территории городского округа**\*** |  | 880,71 | 880,71 |  |  | 34838,71 | 880,71 |  | 475,00 | 3000,00 | 10161,00 | 10161,00 | 10161,00 |
|  | Местный бюджет  |  |  | 880,71 | 880,71 |  |  | 34838,71 | 880,71 |  | 475,00 | 3000,00 | 10161,00 | 10161,00 | 10161,00 |
|  | Всего по подпрограмме 7 |  |  | 91203,70 | 91195,50 |  |  | 123972,35 | 10111,41 | 54715,07 | 25662,87 | 3000,00 | 10161,00 | 10161,00 | 10161,00 |
|  | Всего по объектам |  |  | 90322,99 | 90314,79 |  |  | 123091,64 | 9230,70 | 54715,07 | 25662,87 | 3000,00 | 10161,00 | 10161,00 | 10161,00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 1439,80 | 1437,20 |  |  | 1437,20 | 1437,20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  | 3059,70 | 3054,10 |  |  | 3054,10 | 3054,10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 86704,20 | 86704,20 |  |  | 119481,05 | 5620,11 | 54715,07 | 25662,87 | 3000,00 | 10161,00 | 10161,00 | 10161,00 |
| Подпрограмма 11 «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |
| 11.1. | Газоснабжение жилых домов ПК «Газ-Первомайский» в п. Монетный, Березовского городского Свердловской области, улицы Трудовая, Восточная, Светлая, Майская, Кленовая, Северная | Березовский городской округ, п.Монетный | муниципальная | 8000,00 | 8000,00 | 2015 | 2015 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 11.1., в том числе |  |  | 8000,00 | 8000,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет  |  |  | 8000,00 | 8000,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 11.1.1. | Строительство газопроводов, прочие расходы, всего в том числе |  | 8000,00 | 8000,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет  |  |  | 8000,00 | 8000,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 11.1.2. | Технический и авторский надзоры, всего в том числе |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Осуществление мероприятий по развитию газификации в сельской местности\* |  |  |  |  |  | 8035,00 |  |  | 3940,00 | 4095,00 |  |  |  |
|  | Местный бюджет  |  |  |  |  |  |  | 8035,00 |  |  | 3940,00 | 4095,00 |  |  |  |
| 11.3. | Газоснабжение жилых домов потребительского кооператива «Октябрьский» г.Березовский Свердловской области | Березовский городской округ, п.Октябрьский | муниципальная |  |  |  |  | 395,74 |  | 395,74 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 11.3., в том числе |  |  |  |  |  |  | 395,74 |  | 395,74 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 395,74 |  | 395,74 |  |  |  |  |  |
| 11.3.1. | Строительство газопроводов, прочие расходы, всего в том числе |  |  |  |  |  | 383,26 |  | 383,26 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 383,26 |  | 383,26 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,48 | 0,00 | 12,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2. | Технический и авторский надзоры, всего в том числе |  |  |  |  |  | 12,48 |  | 12,48 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 12,48 |  | 12,48 |  |  |  |  |  |
| 11.4. | Газопровод высокого и низкого давления с установкой газорегуляторного пункта шкафного в п.Кедровке по улице Дачной, Еловой, г.Березовский | Березовский городской округ, п.Кедровка  | муниципальная |  |  |  |  | 223,05 |  | 223,05 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 11.4., в том числе |  |  |  |  |  |  | 223,05 |  | 223,05 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 223,05 |  | 223,05 |  |  |  |  |  |
| 11.4.1. | Строительство газопроводов, прочие расходы, всего в том числе |  |  |  |  |  | 132,80 |  | 132,80 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 132,80 |  | 132,80 |  |  |  |  |  |
| 11.4.2. | Проектно-изыскательские работы, экспертиза проектно-сметной документации, всего, в том числе |  |  |  |  | 86,30 |  | 86,30 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 86,30 |  | 86,30 |  |  |  |  |  |
| 11.4.3. | Технический и авторский надзоры, всего в том числе |  |  |  |  |  | 3,43 |  | 3,43 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 3,43 |  | 3,43 |  |  |  |  |  |
| 11.5. | Газификация жилых домов п. Сарапулка по улице Сосновая, Аброщикова, г.Березовский |  |  |  |  | 1159,05 |  | 1159,05 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 11.5., в том числе |  |  |  |  |  |  | 1159,05 |  | 1159,05 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1159,05 |  | 1159,05 |  |  |  |  |  |
| 11.5.1. | Строительство газопроводов, прочие расходы, всего в том числе |  |  |  |  |  | 1159,05 |  | 1159,05 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1159,05 |  | 1159,05 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме 11 |  |  | 8000,00 | 8000,00 |  |  | 9812,32 |  | 1777,32 | 3940,00 | 4095,00 |  |  |  |
|  | Всего по объектам  |  |  | 8000,00 | 8000,00 |  |  | 9812,32 |  | 1777,32 | 3940,00 | 4095,00 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет  |  |  | 8000,00 | 8000,00 |  |  | 9812,32 |  | 1777,32 | 3940,00 | 4095,00 |  |  |  |