|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | Утверждено   постановлением администрации  Березовского городского округа  от 14.02.2018 №121-4  Приложение №3  к муниципальной программе | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Наименование объекта капитального строительства / источники расходов на финансирование объектов капитального строительства | | Адрес объекта капи-тального строи-тельства | | | Форма собст-вен-ности | | | Сметная стоимость объекта, тыс. руб. | | | Сроки строительства (проектно - сметных работ, экспертизы проектно - сметной документации) | | | | Объемы финансирования по годам, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в текущих ценах (на момент составле-ния проектно сметной докумен-тации) | | в ценах соответ-ствую-щих лет реализа-ции проекта | начало | | ввод (завер-шение) | | всего | | | | 2014 | | | | 2015 | | 2016 | | | | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 |
| Подпрограмма 5 «Переселение граждан Березовского городского округа из ветхого и аварийного жилого фонда» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | | Трехэтажный многоквартирный жилой дом г.Березовский, ул.Н.Жолобова, 2 | | г.Бере-зовский, ул.Н.Жоло-бова, 2 | | |  | | | 66560,83 | | 66006,16 |  | |  | | 445,63 | | 445,63 | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Всего по объекту 5.1., в т.ч. | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 445,63 | | 445,63 | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Местный бюджет | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 445,63 | | 445,63 | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 5.1.1. | | Технологическое присоединение энергопринимаю- | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 445,63 | | 445,63 | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | щих устройств, всего, в т.ч.: | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Местный бюджет | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 445,63 | | 445,63 | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 5.2. | | Трехэтажный многоквартирный жилой дом г.Березовский, ул.Чечвия, 2 | | г.Бере-  зовский, ул.Чечвия, 2 | | |  | | | 54153,17 | | 53701,89 |  | |  | | 445,63 | | 445,63 | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Всего по объекту 5.2., в т.ч. | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 445,63 | | 445,63 | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Местный бюджет | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 445,63 | | 445,63 | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 5.2.1. | | Технологическое присоединение энергопринимаю-щих устройств, всего, в т.ч.: | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 445,63 | | 445,63 | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Местный бюджет | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 445,63 | | 445,63 | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 5.3. | | Трехэтажный многоквартирный жилой дом г.Березовский, ул.Чечвия, 6 | | г.Бере-  зовский, ул.Чечвия, 6 | | |  | | | 70757,42 | | 69774,68 |  | |  | | 13066,01 | | 147,70 | | | | | 12918,31 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Всего по объекту 5.3., в т.ч. | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 13066,01 | | 147,70 | | | | | 12918,31 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Местный бюджет | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 13066,01 | | 147,70 | | | | | 12918,31 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 5.3.1. | | Технологическое присоединение энергопринимаю-щих устройств, всего, в т.ч.: | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 147,70 | | 147,70 | | | | | 0,00 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Местный бюджет | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 147,70 | | 147,70 | | | | | 0,00 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 5.3.2. | | Строительство объекта, всего, в т.ч.: | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 12918,31 | |  | | | | | 12918,31 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Областной бюджет | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 0,00 | |  | | | | | 0,00 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Местный бюджет | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 12918,31 | | 0,00 | | | | | 12918,31 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 5.4. | | Трехэтажный многоквартирный жилой дом секционного типа г.Березовский, ул.Н.Жолобова, 3 | | г.Бере-  зовский, ул.Н.Жоло-бова, 3 | | |  | | | 78872,78 | | 78434,59 |  | |  | | 29012,80 | | 13883,20 | | | | | 15129,60 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Всего по объекту 5.4., в т.ч. | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 29012,80 | | 13883,20 | | | | | 15129,60 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Областной бюджет | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 11215,00 | | 11215,00 | | | | | 0,00 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Местный бюджет | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 17797,80 | | 2668,20 | | | | | 15129,60 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 5.4.1. | | Технологическое присоединение энергопринимаю-щих устройств, всего, в т.ч.: | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 147,70 | | 147,70 | | | | | 0,00 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Местный бюджет | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 147,70 | | 147,70 | | | | | 0,00 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 5.4.2. | | Строительство объекта, всего, в т.ч.: | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 28865,10 | | 13735,50 | | | | | 15129,60 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Областной бюджет | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 11215,00 | | 11215,00 | | | | | 0,00 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Местный бюджет | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 17650,10 | | 2520,50 | | | | | 15129,60 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 5.5. | | Трехэтажный многоквартирный жилой дом г.Березовский, ул.Чечвия, 4 | | г.Бере-  зовский, ул.Чечвия, 4 | | |  | | | 63251,05 | | 63075,35 |  | |  | | 32558,74 | | 21502,90 | | | | | 11055,84 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Всего по объекту 5.5., в т.ч. | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 32558,74 | | 21502,90 | | | | | 11055,84 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Областной бюджет | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 17436,50 | | 17436,50 | | | | | 0,00 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Местный бюджет | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 15122,24 | | 4066,40 | | | | | 11055,84 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 5.5.1. | | Технологическое присоединение энергопринимаю-щих устройств, всего, в т.ч.: | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 147,70 | | 147,70 | | | | | 0,00 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Местный бюджет | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 147,70 | | 147,70 | | | | | 0,00 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 5.5.2. | | Строительство объекта, всего, в т.ч.: | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 32411,04 | | 21355,20 | | | | | 11055,84 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Областной бюджет | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 17436,50 | | 17436,50 | | | | | 0,00 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Местный бюджет | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 14974,54 | | 3918,70 | | | | | 11055,84 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 5.6. | | Многоквартирный жилой дом г.Березовский, ул.Чечвия, 7/1 | | г.Бере-  зовский, ул.Чечвия, 7 | | |  | | |  | |  |  | |  | | 734,66 | |  | | | | | 734,66 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Всего по объекту 5.6., в т.ч. | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 734,66 | |  | | | | | 734,66 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Областной бюджет | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 602,24 | |  | | | | | 602,24 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Местный | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 132,24 | |  | | | | | 132,24 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 5.6.1. | | Строительство объекта, всего, в т.ч.: | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 734,66 | |  | | | | | 734,66 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Областной бюджет | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 602,42 | |  | | | | | 602,42 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Местный бюджет | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 132,24 | |  | | | | | 132,24 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 5.7. | | Многоквартирный жилой дом г.Березовский, ул.Чечвия, 7/2 | | г.Бере-  зовский, ул.Чечвия, 7/2 | | |  | | |  | |  |  | |  | | 734,66 | |  | | | | | 734,66 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Всего по объекту 5.6., в т.ч. | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 734,66 | |  | | | | | 734,66 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Областной бюджет | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 602,24 | |  | | | | | 602,24 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Местный | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 132,24 | |  | | | | | 132,24 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 5.7.1. | | Строительство объекта, всего, в т.ч.: | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 734,66 | |  | | | | | 734,66 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Областной бюджет | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 602,42 | |  | | | | | 602,42 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Местный бюджет | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 132,24 | |  | | | | | 132,24 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 5.7. | | Многоквартирный жилой дом г.Березовский, ул.Чечвия, 7/3 | | г.Бере-  зовский, ул.Чечвия, 7/3 | | |  | | |  | |  |  | |  | | 734,66 | |  | | | | | 734,66 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Всего по объекту 5.6., в т.ч. | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 734,66 | |  | | | | | 734,66 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Областной бюджет | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 602,24 | |  | | | | | 602,24 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Местный | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 132,24 | |  | | | | | 132,24 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 5.7.1. | | Строительство объекта, всего, в т.ч.: | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 734,66 | |  | | | | | 734,66 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Областной бюджет | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 602,42 | |  | | | | | 602,42 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Местный бюджет | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 132,24 | |  | | | | | 132,24 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 5.7. | | Многоквартирный жилой дом п.Монетный, ул.Максима Горького, 11 | | п.Монет-ный, ул.Макси-  ма Горького,  11 | | |  | | |  | |  |  | |  | | 909,99 | |  | | | | | 909,99 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Всего по объекту 5.7., в т.ч. | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 909,99 | |  | | | | | 909,99 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Областной бюджет | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 746,19 | |  | | | | | 746,19 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Местный бюджет | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 163,80 | |  | | | | | 163,80 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 5.7.1. | | Строительство объекта, всего, в т.ч.: | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 909,99 | |  | | | | | 909,99 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Областной бюджет | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 746,19 | |  | | | | | 746,19 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Местный бюджет | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 163,80 | |  | | | | | 163,80 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 5.8. | | Мноквартирный жилой дом п.Лосиный, ул.Комсомольская, 5 | | п.Лосиный, ул.Комсо-мольская, 5 | | |  | | |  | |  |  | |  | | 619,91 | |  | | | | | 619,91 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Всего по объекту 5.8 | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 620,91 | |  | | | | | 620,91 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Областной бюджет | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 508,33 | |  | | | | | 508,33 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Местный бюджет | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 111,58 | |  | | | | | 111,58 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 5.8.1. | | Строительство объекта, всего, в т.ч.: | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 619,91 | |  | | | | | 619,91 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Областной бюджет | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 508,30 | |  | | | | | 508,33 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Местный бюджет | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 111,58 | |  | | | | | 111,58 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 5.6. | | Мероприятия по переселению граждан Березовского городского округа из ветхого и аварийного жилого фонда»\* | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 535655,70 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 129572,85 | | | | 268010,99 | | | 53000,00 | | | 40356,20 | | | 44715,66 | |
|  | | Областной бюджет | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 270631,13 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 95314,82 | | | | 175316,31 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  | | Местный бюджет | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 265024,57 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 34258,03 | | | | 92 694,68 | | | 53000,00 | | | 40 356,20 | | | 44 715,66 | |
|  | | Всего по подпрограмме 5 | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 614918,39 | | 36425,06 | | | | | 42837,64 | | 129572,84 | | | | 268010,99 | | | 53000,00 | | | 40356,20 | | | 44715,66 | |
|  | | Всего по объектам | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 476846,54 | | 36425,06 | | | | | 42837,64 | | 129572,85 | | | | 268010,99 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  | | Областной бюджет | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 302344,42 | | 28651,50 | | | | | 3061,79 | | 95314,82 | | | | 175316,31 | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Местный бюджет | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | 312573,98 | | 7773,56 | | | | | 39775,85 | | 34258,03 | | | | 92694,68 | | | 53000,00 | | | 40356,20 | | | 44715,66 | |
| Подпрограмма 7 «Развитие и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры и выполнение мероприятий по энергосбережению» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | | Газоснабжение жилых домов потребительского кооператива «Октябрьский» г.Березовский Свердловской области | | Бере-  зовский городс-кой округ, п.Октя-брьский | | муни-ци-пальная | | | 7656,35 | | | 7655,37 | 2014 | | 2014 | | 7655,37 | | 7655,37 | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Всего по объекту 7.1., в т.ч. | |  | |  | | | 7656,35 | | | 7655,37 |  | |  | | 7655,37 | | 7655,37 | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Федеральный бюджет | |  | |  | | | 1207,00 | | | 1206,72 |  | |  | | 1206,72 | | 1206,72 | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Областной бюджет | |  | |  | | | 2565,00 | | | 2564,30 |  | |  | | 2564,30 | | 2564,30 | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Местный бюджет | |  | |  | | | 3884,35 | | | 3884,35 |  | |  | | 3884,35 | | 3884,35 | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 7.1.1. | | Строительство газопроводов, прочие расходы, всего в т.ч.: | |  | |  | | | 7544,00 | | | 7543,02 |  | |  | | 7543,02 | | 7543,02 | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Федеральный бюджет | |  | |  | | | 1207,00 | | | 1206,72 |  | |  | | 1206,72 | | 1206,72 | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Областной бюджет | |  | |  | | | 2565,00 | | | 2564,30 |  | |  | | 2564,30 | | 2564,30 | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Местный бюджет | |  | |  | | | 3772,00 | | | 3772,00 |  | |  | | 3772,00 | | 3772,00 | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 7.1.2. | | Технический и авторский надзоры, всего в т.ч.: | |  | |  | | | 112,35 | | | 112,35 |  | |  | | 112,35 | | 112,35 | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Местный бюджет | |  | |  | | | 112,35 | | | 112,35 |  | |  | | 112,35 | | 112,35 | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 7.2. | | Газопровод высокого и низкого давления с установкой газорегуляторного пункта шкафного в п.Кедровке по улице Дачной, Еловой, г.Березовский | | Бере-  зовский городс-кой округ, п.Кедров-ка | | муни-ци-пальная | | | 1582,55 | | | 1575,33 | 2014 | | 2014 | | 1575,33 | | 1575,33 | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Всего по объекту 7.2., в т.ч. | |  | |  | | | 1582,55 | | | 1575,33 |  | |  | | 1575,33 | | 1575,33 | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Федеральный бюджет | |  | |  | | | 232,80 | | | 230,48 |  | |  | | 230,48 | | 230,48 | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Областной бюджет | |  | |  | | | 494,70 | | | 489,80 |  | |  | | 489,80 | | 489,80 | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Местный бюджет | |  | |  | | | 855,05 | | | 855,05 |  | |  | | 855,05 | | 855,05 | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 7.2.1. | | Строительство газопроводов, прочие расходы, всего в т.ч.: | |  | |  | | | 1455,01 | | | 1447,79 |  | |  | | 1447,79 | | 1447,79 | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Федеральный бюджет | |  | |  | | | 232,80 | | | 230,48 |  | |  | | 230,48 | | 230,48 | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Областной бюджет | |  | |  | | | 494,70 | | | 489,80 |  | |  | | 489,80 | | 489,80 | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Местный бюджет | |  | |  | | | 727,51 | | | 727,51 |  | |  | | 727,51 | | 727,51 | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 7.2.2. | | Технический и авторский надзоры, всего в т.ч.: | |  | |  | | | 127,54 | | | 127,54 |  | |  | | 127,54 | | 127,54 | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Местный бюджет | |  | |  | | | 127,54 | | | 127,54 |  | |  | | 127,54 | | 127,54 | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 7.3. | | Газопровод для объекта «Вечный огонь» | |  | |  | | | 1784,09 | | | 1784,09 | 2014 | | 2015 | | 1117,04 | | 0,00 | | | | | 1098,82 | | 18,22 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  | | Всего по объекту 7.3., в т.ч. | |  | |  | | | 1784,09 | | | 1784,09 |  | |  | | 1117,04 | | 0,00 | | | | | 1098,82 | | 18,22 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  | | Местный бюджет | |  | |  | | | 1784,09 | | | 1784,09 |  | |  | | 1117,04 | | 0,00 | | | | | 1098,82 | | 18,22 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 7.3.1. | | Строительство газопроводов, прочие расходы, всего в т.ч.: | |  | |  | | | 1186,08 | | | 1186,08 |  | |  | | 165,54 | | 0,00 | | | | | 98,00 | | 18,22 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  | | Местный бюджет | |  | |  | | | 1186,08 | | | 1186,08 |  | |  | | 165,54 | | 0,00 | | | | | 98,00 | | 18,22 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 7.3.2. | | Проектно-изыскательские работы, экспертиза проектно-сметной документации, всего, в т.ч.: | |  | |  | | | 598,01 | | | 598,01 |  | |  | | 902,06 | | 0,00 | | | | | 902,06 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  | | Местный бюджет | |  | |  | | | 598,01 | | | 598,01 |  | |  | | 902,06 | | 0,00 | | | | | 902,06 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 7.3.3. | | Технический и авторский надзоры, всего в т.ч.: | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | 98,759 | | 0,00 | | | | | 98,76 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  | | Местный бюджет | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | 98,759 | | 0,00 | | | | | 98,76 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 7.4. | | Строительство блочно-модульной котельной | | Бере-  зовский город-  ской округ, п.Монет-ный | | муни-ци-пальная | | | 79300,00 | | | 79300,00 | 2015 | | 2015 | | 77283,46 | | 0,00 | | | | | 52593,35 | | 23660,12 | | | | 1029,99 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  | | Всего по объекту 7.4., в т.ч. | |  | |  | | | 79300,00 | | | 79300,00 |  | |  | | 77283,46 | | 0,00 | | | | | 52593,35 | | 23660,12 | | | | 1029,99 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  | | Местный бюджет | |  | |  | | | 79300,00 | | | 79300,00 |  | |  | | 77283,46 | | 0,00 | | | | | 52593,35 | | 23660,12 | | | | 1029,99 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 7.5. | | Газоснабжение по объекту газопровод низкого давления расположенного  по адресу:  г.Березовский, | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | 323,76 | |  | | | | | 323,76 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | п.Шиловка, ул.В.Чечвия 4, 6, ул.Жолобова, 3 | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | |  | |  | |  | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 323,76 | | 0,00 | | | | | 323,76 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  | | Всего по объекту 7.5., в т.ч. | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | 323,76 | |  | | | | | 323,76 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | |  | |  | |  | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 323,76 | | 0,00 | | | | | 323,76 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  | | Местный бюджет | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | 323,76 | |  | | | | | 323,76 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | |  | |  | |  | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 323,76 | | 0,00 | | | | | 323,76 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 7.5.1. | | Строительство газопроводов, прочие расходы, всего в т.ч.: | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | 323,76 | |  | | | | | 323,76 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Местный бюджет | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | 323,76 | |  | | | | | 323,76 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | |  | |  | |  | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 754,51 | | 0,00 | | | | | 699,14 | | 55,37 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 7.6. | | Техническое перевооружение газопровод низкого давления по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 16 и ул.Театральная, 16а | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | 754,51 | |  | | | | | 699,14 | | 55,37 | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | |  | |  | |  | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 754,51 | | 0,00 | | | | | 699,14 | | 55,37 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  | | Всего по объекту 7.6., в т.ч. | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | 754,51 | |  | | | | | 699,14 | | 55,37 | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | |  | |  | |  | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 754,51 | | 0,00 | | | | | 699,14 | | 55,37 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  | | Местный бюджет | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | 754,51 | |  | | | | | 699,14 | | 55,37 | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | |  | |  | |  | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 583,18 | | 0,00 | | | | | 574,42 | | 8,76 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 7.6.1. | | Строительство газопроводов, прочие расходы, всего в т.ч.: | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | 583,18 | |  | | | | | 574,42 | | 8,76 | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Местный бюджет | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | 583,18 | |  | | | | | 574,42 | | 8,76 | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | |  | |  | |  | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 124,72 | | 0,00 | | | | | 124,72 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 7.6.2. | | Проектно-изыскательские работы, экспертиза проектно-сметной документации, всего, в т.ч.: | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | 124,72 | |  | | | | | 124,72 | | 0,00 | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Местный бюджет | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | 124,72 | |  | | | | | 124,72 | | 0,00 | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 7.6.3. | | Технический и авторский надзоры, всего в т.ч.: | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | 46,61 | |  | | | | |  | | 46,61 | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Местный бюджет | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | 46,61 | |  | | | | |  | | 46,61 | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 7.7. | | Газификация территории городского округа**\*** | |  | |  | | | 880,71 | | | 880,71 |  | |  | | 880,71 | | 880,71 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  | | Местный бюджет | |  | |  | | | 880,71 | | | 880,71 |  | |  | | 880,71 | | 880,71 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  | | Всего по подпрограмме 7 | |  | |  | | | 91203,70 | | | 91195,50 |  | |  | | 89590,18 | | 10111,41 | | | | | 54715,07 | | 23733,71 | | | | 1029,99 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  | | Всего по объектам | |  | |  | | | 90322,99 | | | 90314,79 |  | |  | | 88709,47 | | 9230,70 | | | | | 54715,07 | | 23733,71 | | | | 1029,99 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  | | Федеральный бюджет | |  | |  | | | 1439,80 | | | 1437,20 |  | |  | | 1437,20 | | 1437,20 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  | | Областной бюджет | |  | |  | | | 3059,70 | | | 3054,10 |  | |  | | 3054,10 | | 3054,10 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  | | Местный бюджет | |  | |  | | | 86704,20 | | | 86704,20 |  | |  | | 85098,88 | | 5620,11 | | | | | 54715,07 | | 23733,71 | | | | 1029,99 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Подпрограмма 11 «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Газоснабжение жилых домов ПК «Газ-Первомайский» в п.Монетный, Березовского городского Свердловской области, улицы Трудовая,  Восточная, | | Бере-  зовский город-ской округ, п.Монет-ный | | муни-ци-пальная | | | 8000,00 | | | 8000,00 | | 2015 | 2015 | | 0,00 | |  | | | | | 0,00 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | Светлая, Майская, Кленовая, Северная | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Всего по объекту 11.1., в т.ч. | |  | |  | | | 8000,00 | | | 8000,00 |  | |  | | 0,00 | |  | | | | | 0,00 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Федеральный бюджет | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Областной бюджет | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Местный бюджет | |  | |  | | | 8000,00 | | | 8000,00 |  | |  | | 0,00 | |  | | | | | 0,00 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 11.1.1 | | Строительство газопроводов, прочие расходы, всего в т.ч.: | |  | |  | | | 8000,00 | | | 8000,00 |  | |  | | 0,00 | |  | | | | | 0,00 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Федеральный бюджет | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Областной бюджет | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Местный бюджет | |  | |  | | | 8000,00 | | | 8000,00 |  | |  | | 0,00 | |  | | | | | 0,00 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 11.1.2 | | Технический и авторский надзоры, всего в т.ч.: | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Местный бюджет | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 11.2. | | Осуществление мероприятий по развитию газификации в сельской местности\* | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | 10,00 | | 0,00 | | | | | 10,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  | | Местный бюджет | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | 10,00 | |  | | | | | 10,00 | |  | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |  | | |  | |
| 11.3. | | Газоснабжение жилых домов потребительского кооператива «Октябрьский» г.Березовский Свердловской области | | Бере-  зовский город-ской округ, п.Октя-брьский | | муни-ци-пальная | | |  | | |  |  | |  | | 469,26 | | 0,00 | | | | | 248,41 | | 220,85 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  | | Всего по объекту 11.3., в т.ч. | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | 469,26 | | 0,00 | | | | | 248,41 | | 220,85 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  | | Местный бюджет | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | 469,26 | | 0,00 | | | | | 248,41 | | 220,85 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 11.3.1 | | Строительство газопроводов, прочие расходы, всего в т.ч.: | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | 456,78 | | 0,00 | | | | | 235,93 | | 220,85 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  | | Местный бюджет | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | 456,78 | | 0,00 | | | | | 235,93 | | 220,85 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 11.3.2 | | Технический и авторский надзоры, всего в т.ч.: | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | 12,48 | | 0,00 | | | | | 12,48 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  | | Местный бюджет | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | 12,48 | | 0,00 | | | | | 12,48 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 11.4. | | Газопровод высокого и низкого давления с установкой газорегуляторно-го пункта шкафного в п.Кедровке по улице Дачной, Еловой, г.Березовский | | Бере-  зовский город-ской округ, п.Кедров-ка | | муни-ци-пальная | | |  | | |  |  | |  | | 217,53 | |  | | | | | 217,53 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Всего по объекту 11.4., в т.ч. | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | 217,53 | |  | | | | | 217,53 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Местный бюджет | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | 217,53 | |  | | | | | 217,53 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 11.4.1 | | Строительство газопроводов, прочие расходы, всего в т.ч.: | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | 127,80 | |  | | | | | 127,80 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Местный бюджет | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | 127,80 | |  | | | | | 127,80 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 11.4.2 | | Проектно-изыскательские работы, экспертиза проектно-сметной документации, всего, в т.ч.: | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | 86,30 | |  | | | | | 86,30 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Местный бюджет | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | 86,30 | |  | | | | | 86,30 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 11.4.3 | | Технический и авторский надзоры, всего в т.ч.: | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | 3,43 | |  | | | | | 3,43 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Местный бюджет | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | 3,43 | |  | | | | | 3,43 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 11.5. | | Газификация жилых домов п.Сарапулка по ул.Сосновая, | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | 1306,99 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 1306,99 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  | | ул.Аброщикова,  ул Меньшикова г.Березовский | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | Всего по объекту 11.5., в т.ч. | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | 1306,99 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 1306,99 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  | | Местный бюджет | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | 1306,99 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 1306,99 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 11.5.1 | | Строительство газопроводов, прочие расходы, всего в т.ч.: | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | 1222,50 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 1222,50 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  | | Местный бюджет | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | 1222,50 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 1222,50 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 11.5.2. | | Технический и авторский надзоры, всего в т.ч.: | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | 84,49 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 84,49 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  | | Местный бюджет | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | 84,49 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 84,49 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 11.6. | | Газопровод по ул.Наумова, ( от ж.д. 1В до ж.д.11, от ж.д.2Г до ж.д.22) в п.Сарапулка, г.Березовский | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | 1594,62 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 1594,62 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  | | Всего по объекту 11.6., в т.ч. | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | 1594,62 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 1594,62 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  | | Местный бюджет | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | 1594,62 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 1594,62 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 11.6.1. | | Строительство газопроводов, прочие расходы, всего в т.ч.: | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | 1594,62 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 1594,62 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  | | Местный бюджет | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | 1594,62 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 1594,62 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 11.7. | | Газоровод в п.Сарапулка, г.Березовский. | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  | | Всего по объекту 11.7 | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 11.7.1 | | Строительство газопроводов, прочие расходы, всего в т.ч.: | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  | | Местный бюджет | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  | | Всего по подпрограмме 11 | |  | |  | | | 8000,00 | | | 8000,00 |  | |  | | 3598,40 | | 0,00 | | | | | 475,94 | | 3122,46 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  | | Всего по объектам | |  | |  | | | 8000,00 | | | 8000,00 |  | |  | | 3598,40 | | 0,00 | | | | | 475,94 | | 3122,46 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  | | Федеральный бюджет | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | |  | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  | | Областной бюджет | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  | | Местный бюджет | |  | |  | | | 8000,00 | | | 8000,00 |  | |  | | 3598,40 | | 0,00 | | | | | 475,94 | | 3122,46 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |