К постановлению администрации Березовского городского округа

от 23.06.2015 №336

Приложение №3

к муниципальной программе

Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций в рамках муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| № строки | Наименование объекта капитального строительства / источники расходов на финансирование объектов капитального строительства | Адрес объекта капиталь  ного строительства | Форма собственности | Сметная стоимость объекта, тыс. руб. | | Сроки строительства (проектно - сметных работ, экспертизы проектно - сметной документации) | | Объемы финансирования по годам, тыс. руб. | | | | | | | |
| в текущих ценах (на момент составления проектно - сметной документации) | в ценах соответствующих лет реализации проекта | начало | ввод (завер  шение) | всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Подпрограмма 5 «Переселение граждан Березовского городского округа из ветхого и аварийного жилого фонда» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Трехэтажный многоквартирный жилой дом г.Березовский, ул.Н.Жолобова, 2 | г.Березовский, ул.Н.Жолобова, 2 |  | 66560,83 | 66006,16 |  |  | 445,63 | 445,63 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 5.1, в т.ч. |  |  |  |  |  |  | 445,63 | 445,63 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 445,63 | 445,63 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  | 445,63 | 445,63 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 445,63 | 445,63 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Трехэтажный многоквартирный жилой дом г.Березовский, ул.Чечвия, 2 | г.Березов  ский, ул.Чечвия, 2 |  | 54153,17 | 53701,89 |  |  | 445,63 | 445,63 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 5.2, в т.ч. |  |  |  |  |  |  | 445,63 | 445,63 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 445,63 | 445,63 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  | 445,63 | 445,63 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 445,63 | 445,63 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Трехэтажный многоквартирный жилой дом г.Березовский, ул.Чечвия, 6 | г.Березов  ский, ул.Чечвия, 6 |  | 70757,42 | 69774,68 |  |  | 147,70 | 147,70 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 5.3, в т.ч. |  |  |  |  |  |  | 147,70 | 147,70 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 147,70 | 147,70 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  | 147,70 | 147,70 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 147,70 | 147,70 |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Трехэтажный многоквартирный жилой дом секционного типа г.Березовский, ул.Н.Жолобова,3 | г.Березов  ский, ул.Н.Жолобова,3 |  | 78872,78 | 78434,59 |  |  | 13883,20 | 13883,20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 5.4, в т.ч. |  |  |  |  |  |  | 13883,20 | 13883,20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 11215,00 | 11215,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 2668,20 | 2668,20 |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  | 147,70 | 147,70 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 147,70 | 147,70 |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.2. | Строительство объекта, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  | 13735,50 | 13735,50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 11215,00 | 11215,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 2520,50 | 2520,50 |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Трехэтажный многоквартирный жилой дом г.Березовский, ул.Чечвия, 4 | г.Березов  ский, ул.Чечвия, 4 |  | 63251,05 | 63075,35 |  |  | 21502,90 | 21502,90 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 5.5, в т.ч. |  |  |  |  |  |  | 21502,90 | 21502,90 |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 17436,50 | 17436,50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 4066,40 | 4066,40 |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  | 147,70 | 147,70 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 147,70 | 147,70 |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.2. | Строительство объекта, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  | 21355,20 | 21355,20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 17436,50 | 17436,50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 3918,70 | 3918,70 |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Мероприятия по переселению граждан Березовского городского округа из ветхого и аварийного жилого фонда»\* |  |  |  |  |  |  | 494499,31 |  | 173253,11 | 200973,20 |  | 40091,00 | 40091,00 | 40091,00 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 307986,51 |  | 146160,66 | 161825,85 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 186512,80 |  | 27092,45 | 39147,35 |  | 40091,00 | 40091,00 | 40091,00 |
|  | Всего по подпрограмме 5 |  |  |  |  |  |  | 534071,31 | 36425,00 | 176400,11 | 200973,20 |  | 40091,00 | 40091,00 | 40091,00 |
|  | Всего по объектам |  |  |  |  |  |  | 36425,00 | 36425,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 336638,01 | 28651,50 | 146160,66 | 161825,85 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 197433,30 | 7773,50 | 30239,45 | 39147,35 |  | 40091,00 | 40091,00 | 40091,00 |
| Подпрограмма 7 «Развитие и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры и выполнение мероприятий по энергосбережению» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Газоснабжение жилых домов потребительского кооператива «Октябрьский» г.Березовский Свердловской области | Березов  ский городской округ, п.Октябрь  ский | муниципальная | 7656,35 | 7655,37 | 2014 | 2014 | 7655,37 | 7655,37 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 7.1., в т.ч. |  |  | 7656,35 | 7655,37 |  |  | 7655,37 | 7655,37 |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 1207,00 | 1206,72 |  |  | 1206,72 | 1206,72 |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  | 2565,00 | 2564,30 |  |  | 2564,30 | 2564,30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 3884,35 | 3884,35 |  |  | 3884,35 | 3884,35 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Строительство газопроводов, прочие расходы, всего в т.ч.: |  |  | 7544,00 | 7543,02 |  |  | 7543,02 | 7543,02 |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 1207,00 | 1206,72 |  |  | 1206,72 | 1206,72 |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  | 2565,00 | 2564,30 |  |  | 2564,30 | 2564,30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 3772,00 | 3772,00 |  |  | 3772,00 | 3772,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2. | Технический и авторский надзоры, всего в т.ч. |  |  | 112,35 | 112,35 |  |  | 112,35 | 112,35 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 112,35 | 112,35 |  |  | 112,35 | 112,35 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Газопровод высокого и низкого давления с установкой газорегуляторного пункта шкафного в п.Кедровке по улице Дачной, Еловой, г.Березовский | Березов  ский городской округ, п.Кедровка | муниципальная | 1582,55 | 1575,33 | 2014 | 2014 | 1575,33 | 1575,33 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 7.2, в т.ч. |  |  | 1582,55 | 1575,33 |  |  | 1575,33 | 1575,33 |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 232,80 | 230,48 |  |  | 230,48 | 230,48 |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  | 494,70 | 489,80 |  |  | 489,80 | 489,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 855,05 | 855,05 |  |  | 855,05 | 855,05 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. | Строительство газопроводов, прочие расходы, всего в т.ч. |  |  | 1455,01 | 1447,79 |  |  | 1447,79 | 1447,79 |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 232,80 | 230,48 |  |  | 230,48 | 230,48 |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  | 494,70 | 489,80 |  |  | 489,80 | 489,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 727,51 | 727,51 |  |  | 727,51 | 727,51 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2. | Технический и авторский надзоры, всего в т.ч. |  |  | 127,54 | 127,54 |  |  | 127,54 | 127,54 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 127,54 | 127,54 |  |  | 127,54 | 127,54 |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Газопровод для объекта "Вечный огонь" |  |  | 1784,09 | 1784,09 | 2014 | 2015 | 1784,09 |  | 1784,09 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 7.3, в т.ч. |  |  | 1784,09 | 1784,09 |  |  | 1784,09 |  | 1784,09 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 1784,09 | 1784,09 |  |  | 1784,09 |  | 1784,09 |  |  |  |  |  |
| 7.3.1. | Строительство газопроводов, прочие расходы, всего в т.ч. |  |  | 1186,08 | 1186,08 |  |  | 1186,08 |  | 1186,08 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 1186,08 | 1186,08 |  |  | 1186,08 |  | 1186,08 |  |  |  |  |  |
| 7.3.2. | Проектно-изыскательские работы, экспертиза проектно-сметной документации, всего, в т.ч. |  |  | 598,01 | 598,01 |  |  | 598,01 |  | 598,01 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 598,01 | 598,01 |  |  | 598,01 |  | 598,01 |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Строительство блочно-модульной котельной | Березов  ский городской округ,  п.Монет  ный | муниципальная | 79300,00 | 79300,00 | 2015 | 2015 | 79300,0 |  | 79300,0 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 7.4, в т.ч. |  |  | 79300,00 | 79300,00 |  |  | 79300,0 |  | 79300,0 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 79300,00 | 79300,00 |  |  | 79300,0 |  | 79300,0 |  |  |  |  |  |
| 7.5. | Газификация территории городского округа\* |  |  | 880,71 | 880,71 |  |  | 44269,71 | 880,71 |  | 9906,00 | 3000,00 | 10161,00 | 10161,00 | 10161,00 |
|  | Местный бюджет |  |  | 880,71 | 880,71 |  |  | 44269,71 | 880,71 |  | 9906,00 | 3000,00 | 10161,00 | 10161,00 | 10161,00 |
|  | Всего по подпрограмме 7 |  |  | 91203,70 | 91195,50 |  |  | 134584,50 | 10111,41 | 81084,09 | 9906,0 | 3000,0 | 10161,0 | 10161,0 | 10161,0 |
|  | Всего по объектам |  |  | 90322,99 | 90314,79 |  |  | 90314,79 | 9230,7 | 81084,09 |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 1439,80 | 1437,20 |  |  | 1437,20 | 1437,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  | 3059,70 | 3054,10 |  |  | 3054,10 | 3054,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 86704,20 | 86704,20 |  |  | 130093,20 | 5620,11 | 81084,09 | 9906,00 | 3000,00 | 10161,0 | 10161,0 | 10161,0 |
| Подпрограмма 11 «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Газоснабжение жилых домов ПК «Газ-Первомайский» в п. Монетный, Березовского городского Свердловской области, улицы Трудовая, Восточная, Светлая, Майская, Кленовая, Северная | Березов  ский городской округ, п.Монет  ный | муниципальная | 8000,00 | 8000,00 | 2015 | 2015 | 8000,00 |  | 8000,0 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 11.1, в т.ч. |  |  | 8000,00 | 8000,00 |  |  | 8000,00 |  | 8000,0 |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 8000,00 | 8000,00 |  |  | 8000,0 |  | 8000,0 |  |  |  |  |  |
| 11.1.1. | Строительство газопроводов, прочие расходы, всего в т.ч.: |  |  | 8000,00 | 8000,00 |  |  | 8000,0 |  | 8000,0 |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 8000,00 | 8000,00 |  |  | 8000,0 |  | 8000,0 |  |  |  |  |  |
| 11.1.2. | Технический и авторский надзоры, всего в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Осуществление мероприятий по развитию газификации в сельской местности\* |  |  |  |  |  |  | 8035,00 |  |  | 3940,0 | 4095,0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 8035,0 |  |  | 3940,0 | 4095,0 |  |  |  |
| 11.3. | Газоснабжение жилых домов потребительского кооператива «Октябрьский» г.Березовский Свердловской области | Березов  ский городской округ, п.Октябрь  ский | муниципальная |  |  |  |  | 12,48 |  | 12,48 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 11.3, в т.ч. |  |  |  |  |  |  | 12,48 |  | 12,48 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 12,48 |  | 12,48 |  |  |  |  |  |
| 11.3.1. | Технический и авторский надзоры, всего в т.ч. |  |  |  |  |  |  | 12,48 |  | 12,48 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 12,48 |  | 12,48 |  |  |  |  |  |
| 11.4. | Газопровод высокого и низкого давления с установкой газорегуляторного пункта шкафного в п.Кедровке по улице Дачной, Еловой, г.Березовский | Березов  ский городской округ, п.Кедровка | муниципальная |  |  |  |  | 3,43 |  | 3,43 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту 11.4, в т.ч. |  |  |  |  |  |  | 3,43 |  | 3,43 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 3,43 |  | 3,43 |  |  |  |  |  |
| 11.4.1. | Технический и авторский надзоры, всего в т.ч. |  |  |  |  |  |  | 3,43 |  | 3,43 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 3,43 |  | 3,43 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме 11 |  |  | 8000,00 | 8000,00 |  |  | 16050,91 |  | 8015,91 | 3940,00 | 4095,00 |  |  |  |
|  | Всего по объектам |  |  | 8000,00 | 8000,00 |  |  | 16050,91 |  | 8015,91 | 3940,00 | 4095,00 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 8000,00 | 8000,00 |  |  | 16050,91 |  | 8015,91 | 3940,00 | 4095,00 |  |  |  |
| \*объемы финансирования по объектам не распределены | | | | | | | | | | | | | | | |